RESOLUCION Nº 1170/79

EXPTE.NROS.708/73 - REF. 1295/74.
3627/75 y 52/76 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires,6 de diciembre de 1979.-
Visto el presente expediente Nº 156.381/73 y
sus agregados del Registre de la Subsecretaría de Administra-
ción, por los que se tramitan loe trabajos de prolongación del
recorrido del ascensor nº 11 del Palacio de Justicia, desda el

7º al 8º piso y

Considerando:

Que por Resolución Nº 410 del 27 de agosto

de 1974 se autorizó a la Subsecretaría de Administración a con-
tratar directamente con el Servicio Nacional de Arquitectura /
la ejecución de dichos trabajos, conforme al presupuesto eleva-
do oportunamente por la suma de $ 63.274.—

Que, con posterioridad, fueron transferidos

-en concepto de mayores costos- les importes de $ 50.357 y ///
S 793.418 (Resoluciones Nros. 1229/77 y 373/76 respectivamen).-
te,).-

Que por exp. de la Subsecretaría de Adminis-
tración Nº 255.555/79, el citado organismo estatal, al acompa-
ñar el pliego tipo de bases y condiciones, cláusulas especia-
les, técnicas particulares y presupuesto básico de las obras /
de que se trata a fin de encarar el llamado a licitación res-
pectivo, solicité el 30 % del costo total estimado, suma que /
ascendió a $ 8.066.748 y que fue transferida mediante Resolu-
cien Nº 499 de fecha. 12 de junio de 1979.-

Que el Servicio Racional de Arquitectura,

por expdte. S.A.Nº 26l.980/79, comunica haber efectuado el /
llamado a licitación pertinente y solicita, a fin de atender
la contratación de las obras requeridas, la transferencia de
fondos correspondiente, cuyo importe asciende a la suma de //
$ 46.687.889.- (Confr. informe del Departamento de Arquitectu-
ra de fs.5).-
//////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Ad-

ministracion a liquidar y transferir al Servicio Nacional de
Arquitectura la suma de PESOS: CUARENTA Y SEIS MILLONES, SEIS-
CIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE /////
(S 46.687.889.-), por la realización de los trabajos de refe-
rencia.-

2°,) Imputar el presente gasto a la ///

Cuenta "Plan de Trabajos Públicos-Ampliaciones, Remodelacio-
nes en Edificios Judiciales" (1-05-004-5-52-5210-93-01) del /
Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero //

del año 1979.-

3º) Regístrese y devuélvanse a la citada

Subsecretaría, a sus efectos.Pise intervención al Registro de
Inmueblee Judiciales.-