Resolución N° 1392/98

Expte. N° 10-15612/97

L

Buenos Aires, 16 de junio de 1998.-

Vistas las presentes actuaciones, por las
cuales la empresa Emar S.R.L. -contratista de la obra de
provisión e instalación de una cámara de conservación de
visceras y refacción integral del sector en el edificio sede
de la Morgue Judicial, sito en la calle Junín 760 de esta
ciudad-, solicita el reconocimiento y pago de la diferencia
por cambio de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado; y

CONSIDERANDO:

Que la peticionaria funda el presente reclamo
en la variación de la alícuota del 18% al 21 %,
correspondiente al impuesto de que se trata, producida entre
la fecha de la presentación de su propuesta -en la apertura
de la respectiva licitación, la cual tuvo lugar el 4 de
noviembre de 1994 (fs.280 del expte.3138/92)- y la vigente
durante la ejecución del contrato (ver fs. 2).

Que la Dirección de Administración Financiera
se ha expedido favorablemente sobre la procedencia del
reclamo, También precisa que el cálculo practicado por la
contratista sobre el importe del contrato es correcto
(informe de fs. 8).

Por ello, y teniendo en cuenta que la obra se
encuentra alcanzada por la ley 24.468,

SE RESUELVE;

1°) Autorizar a la Dirección de
Administración Financiera a pagar a la firma Emar S.R.L. el
importe por la diferencia de la alícuota del Impuesto al
Valor Agregado que corresponda liquidar sobre los
certificados de la obra indicada y que consten aprobados por
la Dirección de Infraestructura Judicial.

2o)  Afectar  el  gasto  de  PESOS  OCHO MIL

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 8.832,20) a
la partida pertinente del ejercicio financiero del año 1998.

3o) Regístrese. Hágase saber a la Dirección
de Infraestructura Judicial. Remítanse las actuaciones a la
Dirección de Administración Financiera y, por su intermedio,
notifíquese. Tome intervención el Registro de Inmuebles
Judiciales.