RESOLUCION                                    EXPEDIENTE N° 5079/88

N° 551/88                                    SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 11 de mayo de 1988.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con los trabajos de renovación de la red de
cañerías de calefacción en el subsuelo del Palacio de

Justicia; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución n° 765/86 dictada

con fecha 7 de noviembre de 1986, se adjudicó a la firma
"DYM Ing. S.A." la licitación pública n° 19/86, para la
realización de dichos trabajos, por el importe total de

$A 215.061.-

Que el Departamento de Arquitectura

informa que de acuerdo a la medición real de los traba-
jos ejecutados, surgen ajustes en las cantidades de los
items cotizados por unidad de medida (confr. fs. 1).-

Que a fs. 2/4 se agrega el presupues-
to por los trabajos adicionales, confeccionado con arre-
glo a las pautas establecidas en el artículo 27-B del
Pliego de Condiciones.-

Por ello y teniendo en cuenta lo in-
formado por el citado Departamento y lo prescripto por
el art. 30° de la Ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto de traba-
jos adicionales -por tratarse de items del contrato suje-
to a reajuste- que se agrega a fs. 2/4 de las presentes
actuaciones, correspondiente a las obras "Renovación de
la red de cañerías de calefacción en el subsuelo del Pa-
lacio de Justicia", por un importe de AUSTRALES NUEVE
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS
($A 9.487,50), con valores correspondientes al mes de
agosto de 1986 y como ampliación de contrato con la fir-
ma "DYM Ing. S.A.".-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2°) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos, por aplicación de la Ley 12.910 y
sus decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos
la metodología contractual aprobada.-

3o) Determinar que el pago de los tra-
bajos se realizará conforme a las certificaciones que emi-
ta oportunamente el Departamento de Arquitectura,-

4*) Solicitar de la firma "DYM Ing.

S.A." la ampliación de la garantía y el sellado de ley
correspondientes.-

5o) Imputar el presente gasto a la

Cuenta Especial 510 - Infraestructura Judicial -"Amplia-
ciones y remodelaciones (Todo el País)" (1-05-004-4-42-
4210-93-01) del Presupuesto General de Gastos para el
Ejercicio Financiero del año 1988.-

6o) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y remítanse las actuaciones a la
Subsecretaría de Administración, a sus efectos. Dése in-
tervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-
R.N.O'/b.m