RESOLUCION                             EXPEDIENTE Nº 22.399/95

Nº 1779/95

1953

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1995.

Vistas las presentes actuaciones por

las que tramita la denuncia de ilegitimidad introducida
por la firma "C.Y.M. Construcciones y Montajes S.R.L."
contra la resolución nº 1547/94, referida a la contrata-
ción directa nº l/94; y

CONSIDERANDO:

Que la resolución nº 1547/94, en su

artículo 5º, dispuso aplicar a la firma "C.Y.M. Construc-
ciones y Montajes S.R.L." la sanción prevista en el art.
20 de la Ley 13.064 -pérdida de la garantía de manteni-
miento de la propuesta- en razón de no haber comparecido
a la suscripción del contrato de obra pública de renova-
ción de la instalación eléctrica del edificio sito en
Tucumán 1381, por cuyo motivo el mismo acto administrati-
vo dejó sin efecto la previa adjudicación en su favor
(resolución nº 885/94):

Que del confronte entre la fecha de

notificación de la citada resolución (diciembre de 1994)
y la de presentación de la denuncia de ilegitimidad que
se trata (agosto de 1995), resulta que la peticionante
ha excedido razonables pautas temporales, aún para inten-
tar la vía de revisión que procura. Ello empero y con la
referida salvedad, atendiendo a que en el particular se
cuestiona el ejercicio de la potestad sancionatoria por
la Administración y que, por su lado, el Registro Nacio-
nal de Constructores de Obras Públicas -en el ámbito de
sus atribuciones- ha suspendido por cuatro meses a la
empresa mencionada por disposición de fecha 27 de julio
pasado, se considerarán los agravios planteados;

Que al respecto cuadra destacar que la

empresa formuló oportunamente su oferta con arreglo al
pliego que componía la documentación de la contratación,
cuyas condiciones generales establecen que el plazo de
mantenimiento de las propuestas quedará prorrogado de /

///////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////

pleno derecho hasta el momento de la adjudicación, a me-
nos que los oferentes se retracten por escrito, en cual-
quier oportunidad, después del vencimiento de dicho plazo
{art. 13 del pliego "tipo");

Que, por consiguiente, la interpreta-
ción que otorga la firma -otrora oferente al atribuir al
vencimiento de una prórroga del mantenimiento de su pro-
puesta efectos extintivos de su vigencia, no se compadece
con los preceptos a los que previamente se sujetó, por
cuya razón y no habiendo acreditando el tempestivo cumpli-
miento de los recaudos precedentemente señalados que ha-
brian demostrado el desistimiento de su propuesta -omiso
en el caso-, no corresponda accede a la revisión solici-
tada.

Por ello, SE RESUELVE:

1.°)   Desestimar la denuncia de   ilegiti-
midad    presentada    por    la    firma "C.Y.M. Construcciones    y
Montajes    S.R.L."    contra    la    resolución nº 1547/94, art.
5º y   en  orden  a  las  consideraciones expuestas.

2o) Regístrese. Hágase saber a la Sub-

secretaria de Administración y a la Dirección General de
Arquitectura y Servicios. Remítase las actuaciones a la
Prosecretaria de Arquitectura y, por su intermedio, hága-
se saber al Registro Nacional de Construcciones de Obras
Públicas y notifiqquese a la firma "C Y M.COnstrucciones
y Montajes S.R.L."