RESOLUCION Nº158/85   Expte.Nº 1084/81-Ref. Nº 20

Buenos Aires, 22 de marzo de 1985.-

Vistos los expedientes Nros- 358.503/84,
368.748/85, 368.644/85 y 369.677/85 del registro de la

Subsecretaría de Administración (Nros. 985/84, 1137/85,
1134/85 y 1157/85 del Departamento de Arquitectura), /
por los cuales la firma "HUGO Y JUAN CARLOS ENRICO -///
EMPRESA CONSTRUCTORA S.C.", solicita actualización e in-
tereses por mora en el pago del certificado Nº 17 de di-
ferencia de costos, del certificado Nº 19 de obra, del
certificado Nº 20 de diferencia de costos, del certifi-

cado Nº 20 de obra, del certificado Nº 21 de diferencia
de costos, del certificado Nº 21 de obra y del certifica-
do Nº 22 de diferencia de costos; y teniendo en cuenta
la información producida a fs. 48 por la División Técni-
ca y lo dispuesto por este Tribunal en su Acordada Nº/
44/83,

SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Adminis-
tración a liquidar y abonar a la firma "HUGO Y JUAN CAR-
LOS ENRICO-EMPRESA CONSTRUCTORA S.C." la suma de PESOS

ARGENTINOS SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CIN-
CUENTA Y CUATRO ($a. 768.954.-), en concepto de actualiza-
ción e intereses por mora en el pago de los certificados
enunciados precedentemente.-

///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2º) El Departamento de Contaduría verificará

-previamente  a la liquidación de  pago-  las   fechas   y los   /
montos  consignados en el informe  de  fs. 48.-

3°)  Atender el presente  gasto  con  cargo  a  la
Cuenta  "Plan de Trabajos  Públicos  -Neuquén-"   (1-05-004-4-
42-4210-69-01)  del Presupuesto General, de Gastos para el

Ejercicio  Financiero del año  1985   (Artículo  13  de  la  Ley

de  Contabilidad).-

4º) Regístrese y devuélvanse a la Subsecreta-

ría de Administración,   a  sus  efectos.   Dése  intervención  al
Registro de  Inmuebles Judiciales.-

b.m