RESOLUCIÓN                            EXPEDIENTE N°  22.592/95

Nº 1215/95                               SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

1325

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1995.-

Vistas  las  presentes  actuaciones,

relacionadas con la obra pública de reparación integral
de la cubierta de techos de la Planta de Producción, si-
ta en Villarino 2010 de esta ciudad, adjudicada a la fir-
ma "Bau-Tec S.A."; y

CONSIDERANDO:

Que durante el plazo de garantía de

la obra se han constatado filtraciones cuyas causas de
origen técnico sólo han sido reparadas parcialmente pese
a los numerosos reclamos cursados a la contratista;

Que a sabiendas de que se recibiría

la obra definitivamente con reservas de orden técnico
-por las referidas razones-, la empresa contratista ha
manifestado su disconformidad, peticionando la recepción
de la obra sin reparos y la devolución de las garantías
constituidas (ver fs. 48);

Que a tal solicitud no ha lugar en

razón del detalle de deficiencias que obra a fs. 46, re-
sultando extemporánea la promesa de reparación parcial
que formula en la misma presentación de fecha 31 de ju-
lio pasado, anteriormente aludida. Ello así, por cuanto
de las constancias de las actuaciones surgen numerosos
requerimientos cursados con anterioridad y con resulta-
dos infructuosos, así como atendiendo al tiempo transcu-
rrido desde el vencimiento del plazo de garantía
(22-11-93);

Que,  por consiguiente,  corresponde

aprobar de oficio la recepción definitiva de la obra pú-
blica de que se trata, con reserva de las observaciones
técnicas precisadas a fs. 46, la que conllevará la reten-
ción del fondo de reparos constituido -sustituido por
póliza de seguro de caución-, en atención a lo previsto
en el artículo 72 del pliego tipo de bases y condiciones
que rige la presente contratación y a la estimación del
monto que irrogarían las reparaciones, según la Prosecre-
taría de Arquitectura (ver fs. 36 anexo).

////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////

Por ello, y en orden a lo dispuesto

en los artículos 41, 44 y concordantes de la Ley de Obras
Públicas,

SE RESUELVE:

1º)  Aprobar de oficio la recepción

definitiva de la obra de reparación integral de la cubier-
ta de techos de la Planta de Producción, con reservas en
función de las deficiencias técnicas detalladas a fs. 46,
disponiéndose por ello la afectación del fondo de reparos
constituido.

2o) Encomendar a la Subsecretaría de

Administración la ejecución de las garantías cuya reten-
ción se dispone por el articulo anterior, en conformidad
con lo previsto en el decreto n° 411/69, reglamentario de
la Ley 17.804.

3o) Regístrese. Hágase saber a la Di-
rección General de Arquitectura y Servicios y -por su in-
termedio- a la Prosecretaría de Arquitectura. Remítanse
las actuaciones a la Subsecretaría de Administración a
sus efectos, y por su intermedio notifíquese a la firma
"Bau-Tec S.A.", previa intervención el Registro de Inmue-
bles Judiciales.