RESOLUCION Nº 1020/78.-

EXP.  Nº  2.308/78 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires,  4 de diciembre de 1978.-
Visto el presente expediente Nº 238.996/78 y su agre-
gado Nº 248.074/78 del registro de la Subsecretaría de Admi-/
nistración, por los que se tramitan los trabajos de conserva-
ción y reparos en el edificio que ocupa el Juzgado Federal de
Primera  Instancia  de  Santa  Pe;   y

Considerando;

Que por Resolución Nº 551  de  fecha  10  de

julio ppdo. (Confr. fs. 8), este Tribunal autorizó a la Subse-
cretaría de Administración a contratar directamente con el //
Servicio Nacional de Arquitectura la realización de los traba-
jos aludidos, conforme al presupuesto elevado oportunamente /
por la   suma  de $ 12.908,594.-

Que  por expdte.   de  la  Subsecretaría Nº

248.074/78, el citado organismo estatal acompaña una actuali-
zación de gastos por las obras de que se trata, por un impor-
te total de $ 16.962.762, correspondiendo, en consecuencia, /
transferirle  la   suma   de $ 4.054.168.-

Por ello  y teniendo en cuenta  lo informa-

do precedentemente  por la  Subsecretaría  de Administración,

SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Admi-
nistración a liquidar y transferir al Servicio Nacional de Ar-
quitectura la suma de PESOS: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO
MIL CIENTO SESENTA Y OCHO ($ 4.054.168), por la realización de
los trabajos de referencia.-
//////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

2º)  imputar el presente  gasto a  la Cuenta
"Sobrantes  de  Ejercicios Anteriores".-

3º)   Regístrese  y devuélvanse a  la   citada

Subsecretaría, a   sus efectos.- Dése  intervención al Registro
de  Inmuebles  Judiciales.-