RESOLUCION Nº 491/77.-

REF.EXP.Nº 1.038/69 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 14 de junio de 1977.-
Visto el presente expediente H» 99.068/69 y
sus agregados del registro de la Dirección Administrativa j
Contable del Poder Judicial de la Nación,  referentes a la

construcción del edificio para  sede  del Juzgado Federal de

Primera Instancia de Formosa; y
Considerando:

Que dicha obra fue adjudicada a las firmas
■'Empresa Constructora Obras Civiles e Industriales S.R.L*"
y "Bontcheff Construcciones S^R.L.11 mediante Resolución de
este Tribunal NQ 102/72 (fs* 118/119).-

Que dichas empresas -al ser calificada la o-
bra por el Servicio Nacional de Arquitectura como "semipa-
ra liza da11 (fs. 13) como consecuencia de las dificultades
financieras que se registraron oportunamente- presentaron
mi presupuesto de los trabajos faltantes, redactándose en
consecuencia un proyecto de convenio modificatorio del con-
trato original (fs, 122) conforme a las condiciones acepta-
das por las, firmas contratistas y el mencionado organismo
estatal*-

Que este Tribunal, mediante Resolución NQ 218
del 28 de marzo ppdo., arts. 1» y 2^ (fs, 130/131) aprobó
el presupuesto presentado por las citadas empresas para la
realización de los trabajos faltantes en la construcción de
///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

que se trata y el proyecto de convenio referído, autorizan-
do al señor Director General de la Dirección Administrativa
y Contable a suscribirlo en representación del Poder Judi-
cial de la Nación.-

Que la citada Dirección acompaña el con-
trato modificatorio suscripto con fecha 17 de mayo ppdo,
conforme a lo dispuesto por la Resolución NQ 218/77, solici
tando su aprobación por parte de este Tribunal*-

Por ello,
SE RESUELVE:

1Q) Aprobar el contrato modificatorio o-
brante a fs. 136 de estas actuaciónes, suscripto por las
firmas "Empresa Constructora Obras Civiles e Industriales

r

S*R*L#fl y "Bontcheff Construcciones S,R,L*M y el señor Dire¿
tor de la Dirección Administrativa y Contable del Poder Judi-
cial de la Nación, por los trabajos faltantes de la obra del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Formosa«-

2S)  Regístrese y devuélvanse a la  citada

Dirección, a  sus efectos» Dase intervención al Registro  de
Inmuebles Judiciales*»           / /^^/ / ,  //