RESOLUCION Nº 145/79.-

REF.  Nº 1 y2del EXP.  Nº 4.873/76
 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires,        5      de    marzo  1979.-

Visto el presente  expediente Nº 252.239/79  y  sus

agregados del registro de la Subsecretaría de Administra-
ción, por los que se tramita la realización de trabajos /
de mejoramiento y pintura y rea condicionamiento de la ins-
talación eléctrica en el edificio sede del Juzgado Federal
de  1ra.   Instancia   de  Bahía  Blanca;   y

Considerando:

Que  por Resoluciones Nros.   117/76  y

494/77  (fs.   3 del  exp.   S.A.  Nº  202.751/76  y fs.   18 del  co-
rresponde Nº  1 del exp.   S.A.  Nº  182,115/75)   se  autorizó  a
la  Subsecretaría  de  Administración a   contratar  directamen-
te   con  el  Servicio Nacional  de Arquitectura  la  ejecución
de  dichos trabajos,   conforme a  los presupuestos elevados
oportunamente,  que  ascendieron a  $  566.992  y $ 402.206,  /
respectivamente.-

Que   con posterioridad,   el  citado or-
ganismo estatal actualizo  las  inversiones por las obras /
de  que   se  trata,  habiéndose  transferido en tal  concepto /
las   sumas de $ 1.457.723   (Resolución Nº  649/77;   fs.   11 del
exp.   S.A. Nº  199.479/76)   y $ 444.794  (Resolución Nº 150/78;
fs.   11  del  exp.   S.A.  Nº  231,178/78).-

Que por Resolución Nº 663/78 (fs.  3 /

del exp. S.A. Nº 241.038/78) se transfirió al Servicio Na-
cional de Arquitectura el importe de $ 1.780.534 por una /
nueva  actualización de  costos por los referidos trabajos.-

//////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Que a fs. 1/2 del exp. Subsecretaría de Ad-
ministración Nº 252.239/79, el mencionado organismo esta-/
tal eleva una actualización del presupuesto -incluyendo ma-
yores costos y honorarios- para poder concretar la termina-
ción de las obras, correspondiendo, en consecuencia, trans-
ferirle la suma de $ 5.618.441 (Confr. informe de fs. 3 de
la  Subsec.   de Adm.).-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la /

Subsecretaría de Administración a liquidar y transferir al
Servicio Nacional de Arquitectura el importe de PESOS: CIN-
CO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUAREN-
TA Y UNO ($ 5.6l8.441.-), por la ejecución de los trabajos
referidos.-

2º)  Imputar el presen-
te  gasto a la Cuenta "Sobrantes de Ejercicios Anteriores".-

3º) Regístrese y de-
vuélvanse a la citada Subsecretaría, a sus efectos. Dése /
intervención al Registro  de Inmuebles Judiciales.-