RESOLUCION Nº230/88                                    EXPEDIENTE Nº4558/88

Buenos Aires, 23 de febrero de 1988.-

Visto  el  presente  expediente  nº

802.735/88 del registro del Departamento de Arquitectu-
ra; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución nº 157 dictada

por esta Corte Suprema con fecha 25 de febrero de 1987
(confr. fs. 42) , se aprobó la Licitación Pública nº
21/86 y se adjudicó -por menor precio- a la firma
"STAMEI S.R.L." los trabajos correspondientes a la re-
facción y ampliación del edificio sede de la Cámara Fede-
ral de Apelaciones de Bahía Blanca (Pcia. de Buenos Ai-
res).-

Que,  posteriormente,  este Tribunal

mediante Resolución nº 1263 de fecha 23 de diciembre úl-
timo, aprobó los trabajos adicionales tendientes a la
construcción de una sala de acuerdos en el edificio an-
tes mencionado (confr. fs. 43).-

Que en dicha oportunidad el Departa-
mento de Arquitectura informaba que en una segunda etapa
se elevaría el presupuesto correspondiente a la instala-
ción de aire acondicionado que hoy se efectiviza.-

Que a fs. 1, 3 y 5 el señor Presiden-
te de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca
solicita -entre otras cosas- la construcción de una
alcaidía, la habilitación de nuevos baños por creación
de una nueva sala (Ley 23.482) y la provisión de siste-
mas de aire acondicionado para los funcionarios del edi-
ficio existentes.-

Por ello y teniendo en cuenta lo dis-
puesto por los artículos 9o b) y 30° de la Ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto detallado

de los referidos trabajos adicionales que en original y
copia obra a fs. 10/33 y cuyo monto asciende a AUSTRALES

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
TRES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (A 449.973,52).-

2o) Aprobar la ampliación de plazo

de obra por CIENTO VEINTE (120) días, que lleva la fecha
de terminación al 12 de noviembre de 1988.-

3o) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a los certificados que emi-
ta el Departamento de Arquitectura.-

4o) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos por aplicación de la Ley 12.910 y sus
Decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos la
metodología contractual aprobada.-

5º) Fijar que -por donde correspon-
da- se solicite a la firma "STAMEI S.R.L." la amplia-
ción de la garantía y el sellado de ley correspondiente.-

6°) Afectar el presente gasto a la

Cuenta "Ampliaciones y remodelaciones - todo el país"
(1-05-004-4-42-4210-93-01) del Presupuesto General de Gas-
tos para el Ejercicio Financiero del año 1988 (art. 13 de
la Ley de Contabilidad).-

7o)  Regístrese, hágase saber a la

Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y devuélva-
se a la Subsecretaría de Administración a sus efectos,
previa intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.-
R.N.O'