RESOLUCION N° 659/78

REF. 12 EXP. N° 4.770/64-SUPERINTENDENCIA-

Ver Res. N° 588/77

Ver Res. N° 206/78

Buenos Aires, 14 de agosto de 1978.-
Visto el presente expediente n°  241.310/78

del  registro  de la Dirección Administrativa y Contable del
Poder Judicial de la Nación,  por el que tramita la   construc-
ción del edificio para   sede de los tribunales federales de

Mendoza;  y

Considerando:

Que  este  Tribunal,   por Resolución n°

1.067/75 aprobó la  actualización del proyecto  de dicho edi-
ficio  en construcción y remitió las actuaciones al Servicio
Nacional  de arquitectura  para que este organismo procediera
al ajuste  del presupuesto  respectivo.

Que el mencionado Servicio  acompaña  el

presupuesto  actualizado,   referido a  las variantes introduci-
das en las instalaciones de electricidad,   sanitarias,  elec-
trobombas,  horno  incinerador,   carpintería metálica  y herre-

ría.

Que,  asimismo,   dicho organismo estatal

eleva,   con su aprobación,   un nuevo régimen para  el reconoci-
miento  de las variaciones de  costo presentado por la firma
contratista,   (Confr..   fs,  1,  2 y 12),  previendo  un plazo  de
veinticuatro   (24) meses contados a  partir  de la aprobación
de estas actuaciones,  para la ejecución de las obras.   Dicho
plazo,  ampliado, oportunamente por Resolución n° 1.049/75,
venció el 8 de noviembre  de 1977.
///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

Por ello y teniendo en cuenta lo informado

precedentemente por la Dirección Administrativa  y Contable
del Poder Judicial de  la Nación,
SE RESUELVE:

1°)  Aprobar el presupuesto actualizado  co-

rrespondiente a las variantes introducidas en las instalacio-
nes de electricidad,   sanitarias,  electrobombas,  horno incine-
rador,   carpintería metálica  y herrería  del edificio en cons-
trucción para   sede  de los tribunales federales de Mendoza,

elevado por el Servicio Nacional de Arquitectura cuyo monto
asciende a PESOS: SETECIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS CUAREN-
TA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 703.542.977.-).

2°) Aprobar la modificación del régimen

de reconocimiento de variaciones de costo y supresión del ré-
gimen de acopio.

3°) Fijar un plazo de veinticuatro (24)

meses a partir de la fecha de esta resolución, para la ejecu-
ción de la obra.

4°) Regístrese y devuélvanse a la citada
Dirección a sus efectos. Dése intervención al Registro de In-

muebles Judiciales.