RESOLUCION Nº 15/82                       Ref. 1 del Expte. Nº 756/76 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 7 de enero de 1982.-

Visto el   presente expediente Nº 312.442/81   del   registro

de la Subsecretaría de Administración, relacionado con los trabajos de
remodelación del edificio sede del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Río Cuarto, (córdoba), y
Considerando:

Que por Resolucion Nº 422 de fecha 24 de mayo de 1978 se

autorizo a la Subsecretaría de Administración a contratar directamente con
el Servicio Nacional de Arquitectura la realización de los citados tra-

bajos, conforme al presupuesto elvado oportunamente por la suma de //

$ 7.489.560.-

Que, con posterioridad, fueron transferidos $ 20.954.940.-

y $ 151.794.042 por trabajos adicionales producidos por filtraciones

registradas en la sala de calderas, que impidieron la iniciación de las

obras.-

Que por estas actuaciones se solicita, en concepto de ma-

yores costos, la suma de $ 120.800.543 por los arreglos de la instala-

ción de calefacción en el citado inmueble.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Administra-

ción a liquidar y transferir al Servicio Nacional de Arquitectura la su-
ma de PESOS: CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y TRES ($ 120.800.543.-) por los trabajos de referencia.-

2º) Imputar el presente gasto a la Cuenta "Sobran-
tes de Ejercicios Anteriores".-

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3o) Regístrese, hágase saber y remítanse a la Subsecretaría de Ad-
ministración, a sus efectos. Dése intervención al Registro de Inmuebles Ju-

diciales.-