RESOLUCION
N° 992/93

EXPEDIENTE N° 1332/93
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
1002

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1993.-

Vistas las presentes actuaciones, re-
lacionadas con la,ejecución de los trabajos de renova-
ción del circuito de alimentación directa de agua en el
subsuelo del Palacio de Justicia, sito en Talcahuano 550
de esta ciudad, adjudicados por resolución 96/93 a la
firma "Altieri e hijos S.A." y,

CONSIDERANDO:

Que la Prosecretaria de Arquitectura

informa sobre alteraciones en la ejecución de la enco-
mienda original, que importan nuevos aumentos y reduccio-
nes de los trabajos contratados, motivadas en la necesi-
dad de adecuar el proyecto licitado a las reales condi-
ciones de ejecución, sin modificar el plazo estipulado
para la terminación de la obra (fs. 9);

Que se elevan los respectivos presu-
puestos detallados, los que -signados por la contratis-
ta- han sido conformados por dicha dependencia técnica.

Por ello, y teniendo en cuenta lo
dispuesto por los artículos 30 y 38 de la ley 13,064,

SE RESUELVE:

1°) Aprobar los presupuestos detalla-
dos, obrantes a fs. 1/5 de estos actuados, de cuyo resu-
men surge que se agregan y se deducen obras con precios
de contrato por la suma de Pesos Veinte mil cuatrocien-
tos sesenta y cuatro con sesenta y cuatro centavos {$
20.464,64), y Pesos Seis mil sesenta y tres con trece
centavos ($ 6.063,13), respectivamente, como modifica-
ción del contrato suscripto con la firma "Altieri e hi-
jos S.A.".

////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////

2°) El pago de los trabajos que por

este acto se aprueba, se realizará conforme a los certifi-
cados de obra pertinentes, y de acuerdo al respectivo
Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, que la Prosecre-
taría de Arquitectura deberá elevar para su aprobación.

3°) Imputar el gasto de Catorce mil

cuatrocientos uno con cincuenta y un centavos ($
14.401,51) que resulta de la modificación de obra aproba-
da en el apartado 1° de la presente resolución, a la Cuen-
ta "Remod. Edif. p/Sedes Judiciales" (05-19-09-197-
4-2-1-9701-1-1.1) del Presupuesto General de Gastos para
el Ejercicio Financiero del año 1993.

4o) Establecer que, por donde corres-
ponda, se solicite a la firma "Altieri e hijos S.A." la
ampliación de la garantía correspondiente.

5°)  Regístrese,  hágase  saber a  la

Prosecretaría de Arquitectura, y remítanse las actuacio-
nes a la Subsecretaría de Administración a sus efectos,
previa intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.
Cumplido, vuelvan a la dependencia citada en primer térmi-
no y -por su intermedio- notifíquese a la firma contratis-
ta .