RESOLUCION Nº100/93                                   EXPEDIENTE Nº 2581/92

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

R.104

Buenos Aires, 9 de febrero de 1993.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con el contrato de obra pública de adecuación
y reparación de los pisos 7º, 6°, parte central del 5o
(ala NE) y parte del 1º (alas NE y SO) del edificio sito
en la Avda. Comodoro Py 2002 de esta ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante órdenes de servicio la

Dirección de obra dispuso la ejecución de trabajos adi-
cionales, originados en alteraciones del proyecto del 1º
al 5o piso del edificio mencionado, y a fin de adaptar
la instalación eléctrica a la nueva distribución de loca-
les y al mayor consumo de energía eléctrica que comporta-
ra el aumento de equipos de aire acondicionado a insta-
lar;

Que las tareas ordenadas guardan re-
lación con el proyecto contratado, según se justifica
técnicamente en el informe de la Subdirección General de
Arquitectura Ley 23.984, obrante a fs. 1/2;

Que dicha dependencia se ha expedido

sobre la equidad de los precios cotizados por la firma
contratista "Estico S.A.", conforme resulta de los infor-
mes de fs. 16 y 21.

Por ello, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en el art. 30 de la ley 13.064,

SE RESUELVE:

1°) Aprobar los presupuestos detalla-
dos de fs. 10/15 que corresponden a un "Mayor Gasto",

////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

por la ejecución de las tareas adicionales citadas, cuyo
monto total asciende a pesos treinta y dos mil setecien-
tos treinta y ocho ($ 32.738), como ampliación del contra-
to suscripto con la firma "ESUCO S.A.".

2º) El pago de los trabajos que por

esté acto sé aprueba se realizará conforme a los Certifi-
cados de Obra pertinentes.

3º) Establecer que, por donde corres-

ponda, se solicite a la firma "Esuco S.A." la ampliación
de la garantía correspondiente.

4o) Afectar el presente gasto a la

Cuenta pertinente del Presupuesto General de Gastos para
él Ejercicio Financiero del año 1993.

5o) Regístrese, hágase saber a la Sub-
dirección General de Arquitectura Ley 23.984, y remítanse
las actuaciones a la Subsecretaría de Administración a
sus efectos, previa intervención del Registro de Inmue-
bles Judiciales. Cumplido, vuelva a la primera dependen-
cia citada y, por su intermedio, notifíquese a la contra-
tista.