RESOLUCION Nº846/87                                   EXPEDIENTE Nº 3860/87

Buenos Aires, 5 de octubre de 1987.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con el mantenimiento de ascensores y electro-
bombas en distintos edificios del Poder Judicial, y

Considerando:

Que por Resolución Nº 87/87 dictada

por esta Corte Suprema de Justicia de la Nación se adju-
dicó a la firma "PRECISIÓN INDUSTRIAL S.R.L." la licita-
ción pública Nº 29/86 para la realización de dichos tra-
bajos.-

Que a fs. 18, el Departamento de Ar-
quitectura informa sobre la necesidad de ejecutar obras
adicionales en diversos ascensores que en dicho informe
se detallan.-

Por ello y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 30° de la Ley Nº 13.064,

SE RESUELVE:

1º)  Aprobar el  "Mayor Gasto" cuyo

presupuesto detallado obra a fs. 1/17 por la suma de AUS-
TRALES CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y NUEVE ($A 42.089.-).-

2º) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a los certificados que
emita el Departamento de Arquitectura.-

3o) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos por aplicación de la Ley 12.910 y
sus decretos reglamentarios utilizándose a esos efectos
la metodología contractual aprobada.-

4º) Fijar que «por donde correspon-
da- se solicite a la firma "PRECISION INDUSTRIAL S.R.L."
la ampliación de la garantía y el sellado de Ley corres-
pondiente.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////

5º) El gasto emergente de lo preceden-
temente dispuesto se afectará a la Cuenta "Honorarios y
retribuciones a terceros" (1-05-002-1-12-1220-230) del
Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Financie-
ro del año 1987.-

6º) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y remítanse las actuaciones a la
Subsecretaría de Administración a sus efectos.- Dése in-
tervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-