RESOLUCION  Nº 543/80.-

Ref.  Nº 15 del Expdte.  Nº 81/76 -

SUPERINTEDENCIA.-

Buenos Aires, 16 de mayo de 1980.-
Visto el presente expediente Nº  233.866/78

y sus agregados del registro de la Subsecretaría de Administración,
relacionados con las obras de refuerzos de estructura sobre la facha-
da en el inmueble de Cerrito Nº 536 de esta Capital; y
Considerando:

Que por Resolución Nº 553 de fecha 11 de julio de 1978,
este Tribunal autorizó al titular de la Subsecretaría de Administra-
ción a suscribir -"ad-referendum"- un contrato de obra con el repre-
sentante de la firma "Chacofi S.A.C.I.F. e I.", para la realización
de los referidos trabajos. Dicho contrato fue aprobado mediante Reso-
lucida Nº  670/78,   por el importe de  $ 7.500.000.-

Que,   oportunamente,   el Servicio Nacional de Arquitectura

acompañó el certificado parcial provisional Nº 1 de obra, por traba-/
jos efectuados por la firma contratista durante el período octubre //
1978-febrero 1979, por la suma de $ 12.383.769, que fuera transferida
a la mencionada firma (Confr. Resoluciones Nros. 584 y 682 del 29 de
junio y 24 de julio de 1979, respectivamente).-

Que, con posterioridad, la firma de referencia solicitó
el reajuste por mora en el pago de dicho certificado, conforme a los
términos del art. 2º del contrato y por aplicación de la ley Nº 21.392
transfiriéndosele, en consecuencia, el importe de $ 3.027.127 (Confr.
Resolución del Tribunal Nº 1083 del 20 de noviembre de 1979).-

Que la firma contratista solicita» por aplicación del de-
creto Nº 2611/78, un nuevo reajuste por mora en el pago de la actuali-
zación e intereses sobre la cantidad citada en el considerando ante-//
rior, por los 127 días transcurridos hasta que se hizo efectivo el pa-
go de dicha suma, correspondiente transferirle el importe de $ 511.470.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////

Por ello y teniendo en cuenta lo informado prece-
dentemente por el Departamento de Arquitectura,
SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Administración a
liquidar y transferir a la firma "CHACOFI S.A.C.I.F. e I." la su-
ma de PESOS: QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA ($ ////
511.470.-).-

2o) Imputar el presente gasto a la Cuenta "Sobrantes
de Ejercicios Anteriores".-

3º) Regístrese y devuélvanse a la citada Subsecreta-
ría, a sus efectos. Hágase saber al Departamento de Arquitectura
y dése intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-

j.c.d.