RESOLUCION Nº 855/77.-

EXP. Nº 3.603/75 - SUPERINTENDENCIA.-

Buenos Aires,    3     de   octubre de 1977.-

Visto el presente expediente Nº 169.902/74 y
sus agregados del registro de la Dirección Administrativa

y Contable del Poder Judicial de la Nación por los que  se
tramita la readaptación de los locales de la Secretaría E-

lectoral del Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa
Fe;  y
Considerando:

Que por Resolución de este Tribunal Nº 201/75
se autorizó a la Dirección Administrativa  y Contable a  con-
tratar directamente  con el Servicio Nacional de Arquitectu-
ra la ejecución de los trabajos de referencia y, además,  la
instalación de un sistema de aire acondicionado central,
conforme al presupuesto elevado oportunamente por la  suma
de $ 493.438.-  (Confr. fs.  16).-

Que,   con posterioridad,   se transfirió el im-
porte  de $ 1.150.200 en  concepto  de mayores costos,  poster-
gandose la instalación de aire acondicionado hasta tanto
las disponibilidades presupuestarias lo permitieran (Confr.
Resolución Nº 394/76 obrante a fs. 33).-

Que  el Servicio Nacional de Arquitectura so-
licitó una nueva transferencia de fondos por las obras de
readaptación mencionadas,  cuyo importe ascendió a $ 856.362,
efectuándose oportunamente dicha tranferencia al citado or-

///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

ganismo estatal (Confr. Resolución Nº 381/77 obrante a fs,

Que el referido Servicio acompaña -confr.
fs. 47/59- el presupuesto de reajuste total por un costo de
$ 3.653.425,  del que resulta que es necesario transferir a
dicho organismo el importe de $ 1.153. 425.-.

Por ello y teniendo en cuenta lo informa-
do precedentemente por la Dirección Administrativa y Conta-
ble del Poder Judicial de la Nación.-
SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Dirección Administrati-
va y Contable del Poder Judicial de la Nación a liquidar y
transferir al Servicio Nacional de Arquitectura la  suma de

PESOS: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO ($ 1.153.425.--) por los mayores costos produci-
dos en la obra de que  se trata.-.

2º) Imputar el presente gasto a la Cuenta
"Sobrantes de Ejercicios Anteriores".-

3º)  Regístrese y devuélvanse las actuacio-

nes a la  citada Dirección, a  sus efectos. Dése intervención
al Registro de Inmuebles Judiciales.-