RESOLUCION N°389/84 S.S.A.         Expte.Nº 1076/84

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 16 de octubre de 1984.-
Visto el presente expediente Nº 360.934/84
del registro de la Subsecretaría de Administración, y
Considerando:

Que a fs. 1 obra la comunicación de la Caja
Nacional de Ahorro y Seguro por la cual informa que el
día 20 del corriente vence el seguro de responsabilidad
civil por uso de calderas del edificio de la calle Cerrito

536 de esta Capital, propiedad del Poder Judicial. -

Que conforme lo señala a fs. 6 el Departamen-
to de Arquitectura, es necesario proceder a su renovación
correspondiendo previamente otorgar a la firma "CONTROL
TERMICO" - Ing. J. E. Angeleri, contratista de los traba-
jos de verificación de calderas, una ampliación del plazo
de obra de un (1) año en la II etapa, a partir del 20 de
octubre de 1984, para que realice los trámites inherentes
a la certificación de buen funcionamiento de la caldera del
inmueble en cuestión, medida imprescindible para la reno-
vación del seguro.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Ampliar por el término de un (1)

año la validez de las obligaciones establecidas en el Plie-
go de Condiciones para la II etapa prevista en los Artícu-
los 14 y 15 de las Cláusulas Especiales y el Artículo 5º
del contrato formalizado con la firma "CONTROL TÉRMICO"-
Ing. J. E. Angeleri.-
///////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2o) Aprobar la nueva fecha de terminación,
que por aplicación de lo dispuesto precedentemente queda
fijada el 20 de octubre de 1985.-

3o) Regístrese y devuélvase al Departamento
de Arquitectura a sus efectos, previa intervención del /

Registro de Inmuebles Judiciales.-