RESOLUCION    N°    506/82

EXPTE. S-3028/79 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires,5 de mayo de 1982.-

Visto el presente expediente N°249.534/78

y sus agregados del registro de la Subsecretaría de Adminis

traciòn, por los que se tramitan los trabajos de reparación

del edificio ocupado por los Tribunales Federales de Rosario,

Considerando:

Que por Resolución N°12/79 se autorizó a

la Subsecretaría de Administración a contratar directamente

con el Servicio Nacional de Arquitectura la ejecución de los

referidos trabajos, conforme al presupuesto presentado opor-

tunamente por la suma de $2.165.446,-

Que, con posterioridad, se transfirió el                
importe de $ 5.444.691.- para afrontar los gastos derivados

de la licitación efectuada para la realización de las obras

de que se trata (Confr. Resolución N°619 de fecha 5 de julio

de 1979).

Que el mencionado Servicio acompaña la li-

quidación final de los trabajos, de la que resulta que corres

ponde transferirle, por mayores gastos producidos, la suma

de $ 699.477.-

Por ello y teniendo en cuenta la conformi-

dad prestada por la Cámara respectiva a fs. 39 vta., 40 y lo

informado a fs* 41 por el Departamento de Arquitectura,                              
SE RESUELVE:

1o) Autorizar a la Subsecretaría de Admi-
nistración a liquidar y transferir al Servicio Nacional de
Arquitectura la suma de PESOS: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 699.477,-), por las o-
bras de referencia.

2°) Imputar el gasto a la Cuenta "Sobran-
tep de Ejercicios Anteriores".

3o) Regístrese, hágase saber y remítase a
la Subsecretaría de Administración para su cumplimiento. Dé

se intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.

j .c.d/m.d.