RESOLUCION Nº 1268/80

Expte.Nº 21/80 -SUPERINTENDENCIA-

Ver Res. Nº 1620/80

Buenos Aires, 8 de octubre de 1980.-
Visto el presente expediente nº 288.164/80
del registro de la Subsecretaría de Administración, por
el cual se tramita la prosecución de la construcción de

la estructura de hormigón armado y parte de la mamposte-
ría del edificio destinado a sede del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Mercedes (Buenos Airea), y
Considerando

Que el Departamento de Arquitectura eleva,
para su aprobación, la documentación licitaria pertinen-
te para completar los trabajos, que fueron comenzados /
por la firma "SO-CON S.R.L." con la cual se rescindió /
el contrato mediante Resolución de este tribunal Nº 935
de fecha 7 de agosto ppdo.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado /
por el citado Departamento a fs. 100/101,
SE RESUELVE

1°) Aprobar la documentación licitaria eleva-
da por el Departamento de Arquitectura, para la prosecu-
ción de la construcción de la estructura de hormigón ar-
mado y parte de la manipostería del edificio destinado a
sede del Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes
(Buenos Aires).-

2o) Autorizar al llamado a licitación perti-
nente para la ejecución de los trabajos de que se trata.-

3º) Regístrese y remítanse las actuaciones a
la Subsecretaría de Administración a los fines señalados
en el último párrafo del informe de fs. 100/101. Hágase
saber al Departamento de Arquitectura y dése intervención
al Registro de Inmuebles Judiciales.-

j.c.d.