RESOLUCION Nº 144/81

Ref.Nº 22 del Expte.Nº 4770/64

-SUPERINTENDENCIA-

Ver Res Nº

Ver Res Nº 495/81

Ver Res Nº 369/81

Ver Res Nº 1064/81

Buenos Aires, 23 de febrero de 1981.-
Visto el presente expediente Nº ///////
295.816/80 del registro de la Subsecretaría de Adminis-
tración, relacionado con la obra "Tribunales Federales

de Mendoza" y teniendo en cuenta las constancias que /

anteceden , lo informado a fs. 50/52 por el Departamen-

to de Arquitectura con respecto a la ejecución de una
extensión de la conexión de gas para el suministro de
dicho fluido al edificio que alojará a los mencionados
tribunales, y lo establecido en el Art. 9º, ap. c) de

la Ley Nº 13.064,

SE RESUELVE

1º) Aprobar las ofertas presentadas a fs. 11

12/l4 y 17 por la empresa "CAÑOGAS" de José S. Galiano/

y autorizar al Departamento de Arquitectura a contratar
directamente con dicha empresa la ejecución de los tra-
bajos de extensión de red de gas natural desde el edifi-
cio en construcción para los Tribunales Federales de //
Mendosa, hasta la red de "media presión",  conforme a /
las especificaciones de fs. 12/13, por el importe total
de PESOS: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL ///
($ 35.700.000.-).-

2º) Aprobar el pliego "Tipo" de Bases y Con-

diciones para la Contratación de Obras Públicas y las
claúsulas generales obrantes a fs. 18/45, como asimis-
mo el modelo de Contrato a suscribirse que se agrega a
fs. 46.-
//////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

3º) Autorizar al Departamento de Arquitectura a /
abonar el 40% de la suma consignada en el Art. 1º, una vez

impartida la orden de ejecución de los trabajos, y el 60%
restante a la finalización de los pistaos, sujetos ambos /
importes a las variaciones de costo especificadas en el
respectivo contrato.-

4º) Imputar el gasto a la Cuenta "Plan de Trabajos
Públicos" (Mendoza) 1-05-004-4-42-4210-67-01 del Presupues-
to General de Gastos para el Ejercicio Financiero del año
1981.-

5º) Regístrese y devuélvase al Departamento de Ar-
quitectura, a sus efectos. Dése intervención al Registro
de Inmuebles Judiciales.-

j.c.d.

b.m.