RESOLUCION Nº1103/92                               EXPEDIENTE Nº  2369/92

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

R.1185

Buenos Aires, 26 de octubre de  1992.-

Vistas las presentes actuaciones, re-

feridas a la ejecución de los trabajos de instalación me-
cánica y calefacción en consultorios del Servicio de Re-
conocimientos Médicos, sito en el 7o piso del Palacio de
Justicia, adjudicados a la firma "Hidrotérmica S.A." de
Carmelo Valitutto; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 3 la Prosecretaría de Ar-
quitectura informa sobre alteraciones en la ejecución de
la encomienda original, que importan reducciones de los
trabajos contratados, motivadas en la necesidad de ade-
cuar el proyecto licitado a las reales condiciones de
ejecución, sin modificar el plazo previsto para la termi-
nación de la obra;

Por ello, y en conformidad con lo es-
tipulado por el art. 30 de la ley 13.064,

SE RESUELVE:

1)  Aprobar el presupuesto detallado

de fs. 1, del cual surge que se deducen obras con pre-
cios de contrato por la suma de pesos ciento setenta y
cuatro con diecisiete centavos ($ 174,17), como modifica-
ción del contrato suscripto con la firma "Hidrotérmica

S.A." de Carmelo Valitutto.

2)  Desafectar el gasto de las obras

que se deducen, de la Cuenta "Ampliaciones y/o remodela-
ciones edificios judiciales"  (1-05-004-4-42-4210-93-01)
del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Fi-
nanciero del año 1992.

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

3)  Regístrese,  hágase  saber  a  la

Prosecretaría de Arquitectura, y remítanse las actuacio-
nes a la Subsecretaría de Administración a sus efectos,
previa intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.