RESOLUCION Nº 410/84         Ref.Nº  32 del Expte.N°  858/68

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 26 de abril de 1984.-
Visto el presente expediente relacionado con
la obra "Tribunales Federales de Resistencia" y teniendo en
cuenta lo dispuesto por Resolución Nº 78/84 y lo solicitado
por el Departamento de Arquitectura a fs. 7,
SE RESUELVE:

1º ) Aprobar el plazo de ejecución de la obra
de 18 meses concordante con el Plan de Trabajos aprobados
por Resolución Nº  78/84, estableciendo corno fecha de ini-
ciación de la obra el 3 de noviembre de 1983 y su finaliza-
ción el 3 de mayo de 1985.-

2o ) Regístrese y devuélvase al Departamento
de Arquitectura, a sus efectos. Dése intervención al Regis-
tro de Inmuebles Judiciales.-

FDO: GENARO R. CARRIO.-
ES COPIA.-