RESOLUCION
Nº 187/88

EXPEDIENTE Nº 4577/88

Buenos Aires, 11 de febrero de 1988.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la ejecución de las obras de refacción y

ampliación de los Tribunales Federales de Mar del Plata
(Pcia. de Buenos Aires) adjudicadas a la firma "Raffo-y
Mazieres S.A." mediante Licitación Pública N° 6/86
(confr. Resolución del Tribunal Nº 351/86); y

Considerando:

Que a fs. 7 el Departamento de Arqui-
tectura informa sobre la necesidad de ejecutar diversos
trabajos adicionales, según el detalle indicado en el
presupuesto respectivo, que en original y copia obra a
fs. 1/6.-

Por ello y de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 9o, inc. b) de la Ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar -como adicional de con-
trato- el Mayor Gasto, cuyo presupuesto detallado corre
a fs. 1/6, por la suma de AUSTRALES VEINTIOCHO MIL QUI- 
NIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTISEIS ($A 28.578,26).-

2o) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a los certificados que
emita el Departamento de Arquitectura.-

3o) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos por aplicación de la Ley 12.910 y
sus decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos
la metodología contractual aprobada.-

4o) Fijar que -por donde correspon-
da- se solicite a la firma "Raffo y Mazieres S.A." la
ampliación de la garantía y el sellado de ley correspon-
diente.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

5o) Afectar el presente gasto a la

Cuenta "Ampliaciones y remodelaciones - todo el país"
(1-05-004-4-42-4210-93-01) del Presupuesto General de Gas-
tos para el Ejercicio Financiero del año 1988 (Articulo
13 de la Ley de Contabilidad) . -

6o) Regístrese, hágase saber al.Depar-
tamento de Arquitectura y remítase a la Subsecretaría de
Administración a sus efectos, previa intervención del Re-
gistro de Inmuebles Judiciales.-

mg