RESOLUCION Nº57/91                                       EXPEDIENTE  N°   176/89

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

R.54

Buenos Aires, 28 de enero de 1991.-

Vistas las presentes actuaciones por

las que se tramita la contratación de los trabajos de
construcción e instalación de un Centro de Cómputos en
el primer subsuelo -sector norte - del edificio sede de
los Tribunales Federales de Córdoba, sito en la Avenida
Concepción Arenal esquina Wenceslao Paunero de la citada
ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución nº 901/90 se

aprobó la Licitación Privada n° 4/90, resultando adjudi-
catarias las firmas "Ingeniero Arístides Raúl Bonaldi" y
"Nadinco S.A." (en forma conjunta y solidaria), de acuer-
do a su oferta obrante a fs. 890/955 y por el importe de
Australes mil noventa y ocho millones seiscientos veinti-
ún mil seiscientos catorce ($A 1.098.621.614.-) .-

Que de conformidad con lo dispuesto

por esta Corte Suprema mediante la resolución precedente-
mente citada, se ha procedido a formular y suscribir "ad
referendum", el respectivo contrate de Obra Publica.-

Por ello y teniendo en cuenta lo in-
formado a fs.1191/92,

SE RESUELVE:

1°) Aprobar el Contrato de Obra Pú-
blica obrante a fs. 1187/88 de las presentes actuacio-
nes, suscripto por al Subdirector General de Arquitectu-
ra, Arquitecto Mario Luciano Marello y los Ingenieros
Arístides Raúl Bonaldi y Víctor Mauricio Karasik, en re-
presentación de las firmas adjudicatarias.-

2o) Regístrese, hágase saber a la

/////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Prosecretaría de Arquitectura y remítanse las actuacio-
nes a la Subsecretaría de Administración a sus efectos,
previa intervención del Registro de Inmuebles Judicia-
les.-

Entre en Poder Judicial de la Nación, en adelante el "Poder Judicial" represen
tado en este acto por el Sr. Subdirector General de Arquitectura, Arq. Mario /
Luciano Marello, D.N.I. Nº 4.400.346, quien firma "ad referendum" de la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, por una parte, y el Sr. Víctor Mauri-
cio Karasik, quien acredita su identidad mediante L.E. Nº 4.421.112, en su //
carácter de Presidente de la firma Nadinco S.A., y el Sr. Arístides Raúl Bo-
naldi, quien acredita su identidad mediante D.N.I. Nº 4.662.824, en su carác-
ter de responsable de la firma Ing. Arístides Raúl Bonaldi, con domicilio le-
gal en la Avda. Santa Fé Nº 1460, 10º piso, de esta Capital Federal, en ade-/
lante el "contratista", por la otra parte, se conviene en celebrar el presente

contrato.-----------------------------------------------—----------------

ARTICULO PRIMERO - OBJETO DEL CONTRATO: El "contratista" se obliga a efectuar
y el "Poder Judicial" a recibir, por el precio, en el plazo y bajo las condi-
ciones que mas adelante se determinarán, la ejecución de los trabajos de cons-
trucción e instalación de un Centro de Cómputos en el 1er. subsuelo, Sector /
Norte del edificio sede de los Tribunales Federales de Córdoba, sito en la ca-
lle Avda. Concepción Arenal esquina Wenceslao Paunero de la ciudad de Córdoba,
en un todo de acuerdo con las especificaciones del Pliego de Bases y Condicio-
nes que sirvió de base a la Licitación Privada N° 4/90 efectuada por el "Poder
Judicial", tramitada por expediente Nº 803.441/88 del registro de la Prosecre-
taría de Arquitectura y la oferta del "contratista" presentada en la misma ///

corriente a fs. 890/955 de dicho antecedente.--------------------------------

ARTICULO SEGUNDO - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante del pre //
sente contrato los siguientes documentos: El Pliego de Bases y Condiciones ///
constituido por; los "Requisitos a integrar en la oferta", las "Cláusulas Es-/
peciales", el "Pliego tipo de bases y condiciones para la contratación de O-//
bras públicas", la "Fórmula de propuesta", el "Régimen de reajuste por varia-/
ciones de costos R.V.C. 90.1", las "Cláusulas Generales", las "Cláusulas Téc-/
nicas", el "Presupuesto oficial", la "Lista de planos" corrientes a fs. 60 a /
234 inclusive, y la oferta del "contratista" obrante a fs. 890/955 todos fo-//
lios del expediente antes indicado y cuyo conjunto el "contratista" declara //
conocer y aceptar coro perteneciente a la Licitación Privada Nº 4/90, cuya ///
apertura se efectuó el día 23 de julio de 1990, según Acta obrante a fs. 283 /

del mismo legajo.-------------------------------------------------------

ARTICULO TERCERO - SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTO: La ejecución de los traba-
jos enunciados en el Artículo Primero se contratan bajo el régimen de la Ley /
13.064 de Obras Públicas y mediante el sistema de "Ajuste Alzado", con el re-/
conocimiento de las variaciones de costos por aplicación de la Ley N° 12.910 /
y Decretos complementarios, comprometiéndose el "contratista11 a llevarlos a //
cabo por el importe total de AUSTRALES MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CATORCE ($A 1.098.621.614.-). El mencionado importe le 
será liquidado al "contratista" mediante Certificados de Obra mensuales y le /
serán abonados - al igual que los Certificados de Variaciones de Costos- en //

los plazos establecidos en el Artículo 31 de las Clausulas Especiales. Los ///
Certificados de Obra y de Variaciones de Costos serán confeccionados por el //
"contratista" en la cantidad de SEIS (6) ejemplares y deberán acompañarse de/
la factura aludida en el Articulo 30 de las Clausulas Especiales, La cancela-/
ción de los montos respectivos será efectuada por la Subsecretaría de Adminis-
tración del Poder Judicial o, en su defecto, por la Tesorería General de la //

Nación.--------------------------------------------------—--------------

ARTICULO CUARTO - PLAZO DE EJECUCION - MULTA: El "contratista" deberá dar co-/
mienzo a los trabajos dentro de los QUINCE (15) días corridos, posteriores a/ 
la fecha en que la Prosecretaría de Arquitectura le imparta por escrito la co-
rrespondiente Orden de Ejecución, debiendo entregar los trabajos terminados //
dentro del pla2o de DOS (2) meses, contados a partir de la fecha del Acta de / 
Iniciación de los trabajos. En caso de incurrir en mora el "contratista" se //
pasible de la multa establecida en el Artículo 31 C.G. de las Cláusulas Gene-/

rales, siendo la fórmula de aplicación: M= 0,50 c/p d I/Io.---------------------

ARTICULO QUINTO - GARANTIA: De conformidad con lo establecido en el Artículo /
15 del Pliego Tipo, el "contratista" ha constituido como garantía del fiel ///
cumplimiento de las obligaciones emergentes de este contrato, una póliza de //

+

seguro de caución Nº 80.987, extendida por FIDES Compañía Argentina de Seguros
S.A., por la suma de AUSTRALES CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA
Y UN MIL OCHENTA CON SETENTA CENTAVOS ($A 54.931.080,70), equivalente al CINCO
POR CIENTO (5%) del monto de dicho contrato. Del importe de cada Certificado /
de Obra y de Diferencia de Costos se deducirá el CINCO POR CIENTO (5%) con lo
que se constituirá el Fondo de Reparos. La garantía presentada por el "contra-
tista" para el cumplimiento del presente contrato y las sumas retenidas para /
el Fondo de Reparos, se le devolverán con posterioridad a la aprobación del //
Acta de Recepción Definitiva de los trabajos contratados, por parte de la ////

Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación.-----—-----------------------

ARTICULO SEXTO  - SELLADO: Una vez firmado el contrato, el "contratista" deberá
reponer el sellado de Ley dentro del plazo establecido, por la suma de AUSTRA-
LES CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO CON SIETE CEN-
TAVOS ($A 5.493.108,07), que representa el CINCO POR MIL (5%o) de su importe.-
ARTICULO SEPTIMO - RECEPCION DE LA OBRA: La Recepción Provisional de los tra-/
bajos contratados se efectuará conforme a lo previsto en el Artículo 68 del //
Plieg9 Tipo de Bases y Condiciones. El plazo de garantía se contará a partir /
del día de la fecha de la Recepción Provisional y será de DOCE (12) meses, ///
conforme lo establecido en el Artículo 21 CE. de las Cláusulas Especiales y/
el Artículo 69 del Pliego Tipo de Bases y Condiciones, luego de los cuáles y /
siempre que no se observaren deficiencias o vicios de ejecución imputables a /
la "contratista", se procederá a extender el Acta de Recepción Definitiva en/
la que se consignarán las actuaciones y expedientes en trámite, con indicación
del asunto del que se trata y el monto de la obra certificada, dejando además

constancia de la entrega de los planos "Conforme a obra" requeridos en el Ar-/

tículo 25 C.E. de las Cláusulas Especiales.----------------------------------

///

domicilios: el "Poder Judicial" en la calle Cerrito N° 550, 7mo. piso, y el //
"contratista" en la Avda. Santa Fé Nº 1460, 10° piso, ambos de esta Capital //

Federal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO NOVENO - COMPETENCIA: Las partes, de común acuerdo, se someten a la /

jurisdicción del Tribunal Arbitral (Art. 14 "Cláusulas Especiales") en todo //
asunto, en donde la Comisión Liquidadora Ley 12.910 de la Corte Suprema de Jus
ticia de la Nación halla emitido dictamen y éste fuera recurrido por la empre-
sa contratista, renunciando así a toda acción judicial. Para todos los demás /
asuntos, en el caso de controversia judicial, las partes se someten a la ju-//
risdicción de los Tribunales Federales de esta Capital Federal, constituyendo
a ese efecto los siguientes domicilios: el "Poder Judicial" en la calle Cerri-
to Nº 550 - 7mo. piso-, y el "contratista" en la Avda. Santa Fé Nº 1460 -10°//
piso-, ambos de esta Capital Federal. En prueba de conformidad con lo estipu-/
lado se suscriben TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, /
en la ciudad de Buenos Aires, a los catorce días del mes de enero de mil no-
vecientos noventa y uno.-------------------------------------—--------------

Sobre raspado "representado", "4.400.346", "10º", "aludida", "partir", "será",

"TREINTA", "constituyen". Valen-----------------------------------------------

Sobre raspado "mil". Vale----------------------------------------

Sobre raspado "Karasik". Vale-----------------------------------------