RESOLUCION                                    EXPEDIENTE N°5250/88

N°670/88

Buenos Aires, 10 de junio de 1988.-

Vistas las presentes actuaciones; y

Considerando:

Que por resolución n° 66 dictada por

esta Corte Suprema con fecha 23 de enero de 1987, se ad-
judicó a la firma "POLIELECTRIC S.A." la provisión de
materiales necesarios y su instalación para la ejecución
de una red de energía eléctrica destinada a alimentar
los equipos de aire acondicionado en el Palacio de Justi-
cia (Confr. fs. 3).-

Que a fs. 1/2 el Departamento de Ar-
quitectura informa sobre la necesidad de realizar diver-
sos trabajos como consecuencia de haberse producido modi-
ficaciones en distintos locales del Palacio, lo que pro-
duciría un mayor gasto $A 20.024,07.-

Que por este expediente se somete

-para su aprobación- el correspondiente presupuesto debi-
damente conformado por la empresa contratista y el Depar-
tamento mencionado (fs. 6/8).-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Aprobar -de acuerdo a lo señala-
do precedentemente- el presupuesto de mayor gasto obran-
te a fs. 6/8 de estas actuaciones, cuyo monto asciende a
AUSTRALES VEINTE MIL VEINTICUATRO CON SIETE CENTAVOS ($A
20.024,07), como ampliación del contrato suscripto con
la firma "POLIELECTRIC S.A.".-

2o) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos pertinente por ampliación de la ley
N° 12.910 y sus decretos reglamentarios, utilizando a
tales efectos la metodología contractual dispuesta,-

3o) Determinar que el encuadre legal

de estos trabajos se halla comprendido en los términos
del Artículo 9o, Inciso c) y el artículo 30° de la Ley
N° 13.064 de Obras Públicas.-

////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

4o) Fijar que el pago de este mayor

gasto se realizará conforme las certificaciones que opor-
tunamente emita el Departamento de Arquitectura.-

5o) Determinar que -por donde corres-
ponda- se requiera a la firma "POLIELECTRIC S.A." la am-
pliación de la garantía y el sellado de ley correspondien-
te. -

6o) Afectar el presente gasto a la

Cuenta: "Instalaciones internas" (1-05-002-4-41-4120-
303) del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio
Financiero del año 1988 (Artículo 13 de la Ley de Contabi-
lidad).-

7o) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y remítanse las actuaciones a la
Subsecretaría de Administración a sus efectos, previa in-
tervención del Registro de Inmuebles Judiciales.-
b.m 00109