RESOLUCION
Nº 6/86.-

Expediente Nº 21/80 -Ref.nº 33-

Buenos Aires, 3 de enero de 1986.-

Visto el presente expediente nº378.951/
85 y Cdes.nos. 1 y 2 del registro de la Subsecretaría
de Administración, por el cual la firma"GAP S.A.C.I.F.
e I.", contratista de los trabajos de terminación del
edificio para sede del Juzgado Federal de Mercedes /
(Prov/de Bs.As.), solicita se estudie un nuevo régi-
men para el reconocimiento de variaciones de costos /
en raz6n de las distorsiones que -a su juicio- afecta
al vigente de acuerdo al contrato y teniendo en cuen-
ta lo informado por la Subsecretaría de Administración
-Departamento de Auditoría y Control de Gestión- a fs,
123/126, 133 y la opinión vertida a fs. 137 por la De-
legación Fiscalía del Tribunal de Cuentas ante el Po-
der Judicial de la Nación,

SE RESUELVE:

1º) Denegar lo solicitado por la Empre-
sa "GAP S.A.C.I.F. e I." en relación con el cambio /
del régimen de reconocimiento de variaciones de cos-
tos previsto en contrato, en virtud de las informa-/
ciones producidas por la Subsecretaría de Administra
ción y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas destacada
ante el Poder Judicial de la Nación.-

2o} Facúltase a la Subsecretaría de Ad-
ministración (Departamento de Arquitectura) para que
notifique a la firma "GAP S.A.C.I.F. e I." la presen-
te denegatoria.-

3o) Regístrese y devuélvase a la Subse-
cretaría de Administración (Departamento de Arquitec-
tura, a sus efectos. Dése intervención al Registro de
Inmuebles Judiciales.-
R.N.O'