RESOLUCION
Nº 722/86.-

Expediente nº    1.419/83    -Ref.nº5-

- SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 30 de octubre de 1986.-

Visto el presente expediente n°l.770/86

del registro del Departamento de Arquitectura (n°399.762/
86 de la Subsecretaría de Administración),por el cual se
tramita la ampliación del plazo contractual para la termi-
nación de la obra a favor de la firma "TERMAIR S.A.",adju-
dicataria de los trabajos de agregado de sistemas de ca-/
lefacción en acondicionadores de aire existentes en el /
edificio de Cerrito nº536 de esta Capital/ sede de la Cá-
mara Nacional de Apelaciones del Trabajo; y teniendo en /
cuenta lo informado a fs. 14 y 16 por el citado Departa-/
mento,

SE RESUELVE:

1º) Otorgar a la Empresa "TERMAIR S.A."

una ampliación por el término de sesenta (60) días corri-
dos del plazo contractual de obra, fijándose como nueva /
fecha de terminación de los trabajos el día 26 de noviem-
bre del corriente año.-

2o) Aprobar el "Plan de Trabajos" y "Curva

de Certificación" obrante a fs. 13, ajustado a la prórroga
que se aprueba por la presente.-

3º) Regístrese y devuélvase al Departamen
to de Arquitectura, a sus efectos, previa intervención /
del Registro de Inmuebles Judiciales.-

R.N.O'