RESOLUCION Nº 1953/83                Ref. N° 68 del Expte.Nº 4770/64-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1983.-
Visto el presente expediente N° 345.783/83
del registro de la Subsecretaría de Administración, por
el cual la,firma "ESTEBAN AUGUSTO PAULI", contratista de
la obra Tribunales Federales de Mendoza, solicita actua-
lización e intereses por mora en el pago del certificado
N° 78 de obra, teniendo en cuenta lo informado por el
Departamento de Arquitectura y el estudio practicado a
fs. 6 y lo establecido en la Acordada N° 44/83,
SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Adminis-
tración a liquidar a la firma "ESTEBAN AUGUSTO PAULI" la
suma de PESOS ARGENTINOS TREINTA Y UN MIL CINCO CON DIE-
CISIETE CENTAVOS ($a. 31.005,17.-) en concepto de actuali-
zación e intereses por mora en el pago del certificado de
referencia.-

2°) Imputar el presente gasto a la cuenta /
"Plan de Trabajos Públicos (Mendoza)" (1-05-004-4-42-4210-
67-01) del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio
Financiero del año 1983.-

3º) Regístrese, hágase saber y remítase a la
citada Subsecretaría, a sus efectos. Dése intervención
al Registro de Inmuebles Judiciales.-

b.m

SAC