RESOLUCIÓN                                                                            EXPEDIENTE N° 498/94

N° 317/94                                                                    SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

G.B.352

Buenos Aires, 7 de abril de 1994.

Vistas    las    presentes    actuaciones,

relacionadas con los trabajos de reparación y reajuste
final en la cubierta de chapa existente sobre el quinto
piso del edificio sede de los Tribunales Federales de
Tucumán, adjudicados a la firma "Ingeniero José Toledo
Construcciones y Servicios"; y

Considerando:

Que por resolución n° 1025 de fecha

11 de noviembre dé 1993, se aprobó una modificación del
contrato suscripto con la empresa nombrada, por la que
se han agregado obras respecto de la encomienda original
(confr. fs. 2);

Que de acuerdo a lo dispuesto en el

artículo segundo de dicho acto administrativo, se eleva
el respectivo plan de trabajos y curva de inversiones,
adecuado a la variante de obra de que se trata, el que
-signado por la firma contratista- ha sido conformado
por la Prosecretaría de Arquitectura (confr. fs. 3).

Por ello,
SE RESUELVE:

1o) Aprobar el plan de trabajos y

curva de inversiones obrante a fs. 1 de estos actuados,
referido a las tareas adicionales aprobadas en relación
a la obra pública mencionada.

2o)    Regístrese,    hágase saber a la

Subsecretaría de Administración y remítanse las actuacio-
nes a la Prosecretaría de Arquitectura, y -por su inter-
medio- notifíquese a la firma contratista, previa inter-
vención del Registro de Inmuebles Judiciales.