RESOLUCION Nº 1515/98

EXPEDIENTE Nº14-26894/97
ADMINISTRACIÓN GENERAL

Buenos Aires, 01 De julio de 1998.-

Vistas las presentes actuaciones refe-
ridas al convenio de asistencia técnica para la ejecución
del relevamiento fotográfico, restitución fotogramétrica de
las cuatro fachadas exteriores y seis patios interiores del
edificio sede del Palacio de Justicia; y

Considerando:

Que de conformidad con lo dispuesto

por resolución N° 49 5/9 8 de fecha 13 de marzo de 1998, (fs.
69) , el señor Director de Infraestructura Judicial Dr. Rober-
to De Luca, ha celebrado -"ad-referendum"- del Alto Tribunal,
el convenio de relevamiento fotográfico y restitución fotogra-
métrica de las fachadas y patios interiores del Palacio de
Justicia de la Nación.

Que dicho convenio ha sido suscripto

de acuerdo con el proyecto aprobado por la resolución aludi-
da, con la salvedad de que en la cláusula segunda del conve-
nio se estableció, que el plazo total para la ejecución de la
prestación (210) días corridos, se contará "a partir del
primer día hábil siguiente de la fecha de notificación a LA
UNIVERSIDAD de la resolución de la Excma Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que disponga la aprobación del presen-
te convenio..."; la misma modificación se realizó en el
apartado 3.6. del anexo.

Que no obstante haberse modificado la

forma de computar el plazo total de los trabajos, ello es
aceptable en beneficio de las partes contratantes, por los
trámites que deben cumplirse desde la firma del convenio, su
homologación y notificación.

Que en el apartado 2 4 3 * 1. del anexo,

{relevamiento previo), donde dice ",.-de todas las formas,.."
debe decir " • • * de todas las tomas...".

Por ello, SE RESUELVE:

1) Aprobar en todas sus partes el
convenio de asistencia técnica destinado a la ejecución de

las tareas de relevarniento fotográfico y restitución foto-
grama trica del Palacio de Justicia, que en dos ejemplares
luce agregado a fs* 80/89, suscripto por el señor Direc-
tor de Infraestructura Judicial, Dr. Roberto De Luca y el
señor Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Ing.
Luis Julián Lima, que se llevará a cabo en el término de
doscientos diez (210) días corridos, contados a partir del
primer día hábil siguiente de la fecha de notificación a la
Universidad de la presente resolución.

2)  Autorizar el pago de la suma de

PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($31.800), que será liqui-
dado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La
Plata mediante facturas que serán abonadas dentro del plazo
de treinta (30)  días corridos, contados a partir del día
siguiente de la fecha en que la Dirección de Infraestructura
Judicial preste conformidad a cada una de las entregas parcia-
les que realice la Universidad por intermedio de la Facultad
de Ingeniería, Departamento de Agrimensura,

3)  Imputar el gasto resultante de lo

dispuesto en el artículo anterior a las partidas pertinentes
del Presupuesto General de Gastos de los ejercicios financie-
ros correspondientes.

Regístrese y devuélvanse las actuaciones a la Dirección de
Administración Financiera, para la prosecución del trámite.
Dése intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.