RESOLUCION Nº797/87                                         EXPEDIENTE Nº 3723/87

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1987.-

Visto  el  presente  expediente  Nº

802.369/87 del registro del Departamento de Arquitectu-
ra; y

CONSIDERANDO:

Que por resolución Nº 87 dictada por

este Tribunal con fecha 5 de febrero ppdo. (Confr. fs.
8/9), se adjudicó a la firma "Precisión Industrial S.R.
L." la licitación pública Nº 29/86 para la ejecución de
las obras de reparación y mantenimiento de ascensores y
electrobombas en diversos edificios del Poder Judicial
de la Nación, por el importe de $A 176.302.-

Que a fs. 1 el Departamento de Arqui-
tectura informa sobre la necesidad de aprobar trabajos
adicionales.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º)  Aprobar el presupuesto detallado

de trabajos adicionales obrante a fs. 2 cuyo monto total
asciende a AUSTRALES NOVECIENTOS NOVENTA ($A 990.-), como
ampliación del contrato suscripto con la firma "PRECI-
SIÓN INDUSTRIAL S.R.L.".-

2o) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a las certificaciones que
emita el Departamento de Arquitectura.-

3o) Aprobar el reconocimiento de varia-
ciones de costos por aplicación de la Ley Nº 12.910 y
sus decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos
la metodología contractual establecida.-

4o) Fijar que -por donde corresponda-
se solicite a la firma adjudicataria la ampliación de la
garantía y el sellado de ley pertinente, determinándose
que los referidos trabajos se encuentran comprendidos
dentro del artículo 9o c) de la Ley de Obras Públicas Nº
13.064.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

5º) Afectar el presente gasto a la

Cuenta: "Honorarios y retribuciones a terceros" (1-05-
002-1-12-1220-230) del Presupuesto General de Gastos para
el Ejercicio Financiero del año 1987*-

6o) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y devuélvase a la Subsecretaría
de Administración a sus efectos, previa intervención del
Registro de Inmuebles Judiciales.-

ame