RESOLUCIÓN                                                                      EXPEDIENTE N° 1324/89

N° 745/89                                                                      SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

J.587

Buenos Aires,1 de septiembre de 1989.-

Visto    el    presente    expediente    N°

803*7 25/89 del registro del Departamento de Arquitectu-
ra, relacionado con las obras de provisión y colocación
de cámaras mortuorias en la Morgue Judicial sita en la
calle Junín 760 de esta Capital y teniendo en cuenta lo
informado a fs. 5, por el mencionado Departamento,

SE RESUELVE:

1o) Otorgar una ampliación de plazo

de obra original de 20 días hábiles, motivado por razo-
nes especiales de seguridad y variantes de obra en los
trabajos referidos al mayor gasto aprobado por resolu-
ción N° 1331/89, fijando la fecha de terminación el día
20/04/89.-

2°) Aprobar el Plan de Trabajos y

Curva de Inversiones los cuales responden a. la aplica-
ción de plazo otorgado de los trabajos adicionales*-

3o) Regístrese y remítase al Departa-
mento de Arquitectura a sus efecto, previa intervención
del Registro de Inmuebles Judiciales.-