RESOLUCION Nº  911/83.-

REF.Nº 50 del EXPTE. Nº 1999/74
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 28 de junio de 1983.-

Considerando:

Que por Resolución Nº 1067/79 dictada por
esta Corte Suprema se le adjudicó a la empresa "Benito Ro-
ggio e Hijos S.A." la licitación publica Nº 1124-0 para la
realización de los trabajos de construcción del edificio
destinado a sede de los Tribunales Federales de Córdoba por
un importe de $a 2.343.928.-

Que a fs. 1/17 el Departamento de Arquitec-
tura adjunta un presupuesto en el que se detallan trabajos
que deben adicionarse para otorgarle al edificio una mayor
funcionabilidad.-

Que es conveniente encarar estas tareas /

como ampliación del contrato vigente con la empresa "Benito

Roggio e Hijos S.A." y fijar como nueva fecha de terminación

+

total de las obras el día 20 de julio de 1983.

Que se estima un presupuesto de $a ///////
175.535,04 con precios a época de licitación, para este adi-
cional, comprendido dentro de las prescripciones del Artícu-

lo 30 de la ley N° 13.064.
SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto por trabajos adi-
cionales al que se refieren estas actuaciones, correspondien-
te a la obra "Tribunales Federales de Córdoba-Construcción
Edificio", por en monto de PESOS ARGENTINOS: CIENTO SETENTA

Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CUATRO CEN-
TAVOS ($a 175.535,04), con precios a época de licitación,
como ampliación del contrato suscripto con la firma "Benito
Roggio e Hijos S.A.".-

///////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////

2o) Imputar el presente gasto a la Cuenta "Plan de
Trabajos Públicos (Córdoba) 1-05-004-4-42-4210-58-01 del
Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero
del año 1983.-

3o) Aprobar el reconocimiento de variaciones de cos-
tos por aplicación de la Ley 12.910 y sus Decretos Reglamen-
tarios, utilizándose a esos efectos la metodología contrac-
tual aprobada y loa parámetros detallados en el aludido pre-
supuesto.

4o) Fijar como nueva fecha de terminación total de
la obra el día 20 de julio de 1983.-

5o) Aprobar la Curva de Certificación agregada, don
de se contempla la fecha de terminación de los trabajos.-

6º) Solicitar a la firma "Benito Roggio e Hijos 3.
A." la ampliación de la garantía y del sellado de Ley co-
rrespondiente;

7o) El pago de estos trabajos se realizará conforme
a las certificaciones que mensualmente el Departamento de
Arquitectura emita.

8o) Regístrese, hágase saber al Departamento de Ar-
quitectura y remítase a la Subsecretaría de Administración,
a sus efectos. Dése intervención al Registro de Inmuebles Ju-
diciales.-

s.t.

SAC