RESOLUCION Nº 714/79

EXP.  Nº 1585/69- 3049/71 -850/76
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 7 de agosto de 1979.-
Visto el presente expediente Nº 100.830/69 y sus a-
gregados del Registro de la Subsecretaría  de Administración /
por los cuales  se tramita la  construcción del edificio desti-
nado a   sede  del Juagado Federal  de  1ra.  Instancia  de Neuquén;

y

Considerando:

Que el   solar donde   se ha de  erigir di-
cho inmueble  fue  reservado  con destino  al Poder Judicial por /
la Gobernación de esa Provincia por decreto Nº 0286  del 8 de /
marzo de 1971  (fs.  20 del exp.  S.A. Nº 100.830/69),  habiendo a-
ceptado dicha reserva esta Corte Suprema mediante Resolución /
Nº 63  de fecha 29 de abril de 1971.-

Que el plazo  de  tres años  establecido

para realizar la obra fue prorrogado por la  citada  Gobernación

mediante Decretos Nº 1973 del 23  de noviembre de 1973  (un año),
Nº 2973  del  24 de octubre  de  1974 (dos años)   y Nº  1101 del 11
de mayo  de 1977  (dos años).-

Que,  en consecuencia,  el plazo  de  re-
ferencia  caducó el  7 de marzo  del  corriente año.-

Que,  teniendo  en cuenta las razones //

expuestas precedentemente, la Subsecretaría de Administración
considera necesario requerir una nueva prorroga por tres años
de la reserva mencionada para encarar la obra de que se trata
//////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////

y solucionar así las dificultades que en la materia aquejan a
los Tribunales Federales de la  Jurisdicción.-

Que por Resolución Nº  144 de

fecha  5 de marzo  ppdo.,   la Subsecretaría  de Administración //
fue autorizada a elaborar el anteproyecto de la  citada obra,
hablándose previsto fondos en el Plan de Trabajos Públicos //
del presente ejercicio financiero para atender los gastos que
demande la iniciación de la misma.-

Por ello,  SE RESUELVE:

1º)  Oficiar -con fotoco-
pia de  la presente y del informe que antecede, de la  Subsecre-
taría de Administración- a  la Gobernación de la Provincia  de
Neuquén,   solicitándole una prorroga por tres  (3)  años más de
la reserva  del terreno  destinado al Poder Judicial de la Na-
ción por Decreto Nº 0286  del 8 de marzo de 1971.-

2º)  Remitir las actuacio-

nes a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca,  a fin
de  cumplimentar lo  sugerido por la  Subsecretaría de Adminis-
tración en el precedente  informe   (puntos 2º  y 3º).-

3º)  Regístrese  y hágase

saber. Dése intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-

EXPEDIENTES Nos. 100.830/69; 114.154/70;
205.872/76;215.325/77.-

SS.-

Ref.:   Anteproyecto para futuro

edificio  Juzgado Federal
de Neuquén.

SEÑOR SUBSECRETARIO  DE ADMINISTRACION:

Las presentes actuaciones trami-
tan la construcción del edificio para sede del Juzgado Federal
de Neuquén (Pcia. de Neuquén).

En virtud de la Resolución Nº /

144/79, este Departamento fue autorizado a realizar el antepro-
yecto de la citada obra que ha sido actualizado de conformidad
a los planos de fs. 30/40; habiéndose previsto fondos en el Plan
de Trabajos Públicos del presente ejercicio financiero para aten-
der los gastos que demande la iniciación de la misma.-

Por lo expuesto, este Departamen-
to estima correspondería requerir -salvo mejor opinión- la apro-
bación de la Excma. Cámara Federal de Bahía Blanca y del Juzgado
del asiento.

A su vez y de ser conformado el

referido anteproyecto, debería solicitarse la aprobación del mis-
mo a las autoridades de la Municipalidad de Neuquén, trámite éste
que podría realizarse a través del Juzgado de dicha sede.  Una
vez aprobado por el citado municipio, se podrá iniciar la documen-
tación licitaria.

No obstante, queda un problema por

resolver y es el que se refiere al vencimiento del plazo en la
posesión -por parte del Poder Judicial- del solar donde se erigi-
rá el edificio.

Efectivamente, dicho plazo venció

el 7 de marzo el corriente año (confr. Decreto de la Gobernación
de la Pcia. de Neuquén a fs. 20 del Expediente Nº 215.325/77).

Cabe consignar que este proyecto

no pudo proseguir su trámite normal, por cuanto, por razones de
índole económica, el Estado Nacional solamente otorgó fondos para
proseguir las obras que se encontraban en ejecución, y reciente-
mente, en el Plan de Trabajos Públicos del presente ejercicio fi-
nanciero se dispuso una partida para los gastos que el proyecto 
y la obra requieran.

Por lo   tanto,   este Departa-

mento  estima -salvo mejor criterio-  elevar las  presentes  actuacio-
nes  a  la  Excma.  Corte Suprema de   Justicia de  la  Nación para su co-
nocimiento y fines  que estime corresponder,   considerando debería
solicitarse:

1) La prórroga a la Goberna-
ción de Neuquén en la posesión del solar por no menos de 3 años a
partir del momento en que  ésta fuera otorgada.

2)   Obtenida  la misma,   solicita

conformidad al Programa de Necesidades,  Memoria Descriptiva y Ante-
proyecto  obrantes  a  fs.   26/40  a  la Excma.   Cámara Federal  de  Bahía
Blanca y al  Juzgado Federal  de  Neuquén.

3)  De  ser aprobado  el antepro-

yecto  en su aspecto funcional  por  estos  organismos  judiciales, se
tramite a  través  del   Juzgado Federal  del asiento  la aprobación del
Anteproyecto por parte  de la Municipalidad de la Ciudad de  Neuquén
a  fin de proseguir  entonces  con la  documentación licitaria corres-
pondiente.

DEPARTAMENTO OBRAS, 18 de julio de 1979.-

///nos Aires, julio 19 de 1979.-

Visto  el  informe  que antecede

que esta Subsecretaría de Administración hace suyo, elévense las pre-
sentes actuaciones a la Secretaría de Superintendencia para su conoci-
miento y  fines  que estime  corresponder.

Dése a  la presente el carácter

de muy atenta nota  de elevación.