RESOLUCION
Nº 46/87.-

Expediente n° 1.758/85 -Ref.n°6-

-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

Buenos Aires, 20 de enero de 1987.-

Visto el presente expediente n°399.268/
8 6 del registro de la Subsecretaría de Administración; y

Considerando:

Que mediante Resolución de esta Corte

Suprema n° 403 de fecha 30 de julio de 1986 (confr.fs,/
17), se adjudicó a la firma "Minolli-Bo - Empresa Cons-
tructora S.C.C." la Licitación Privada n° 10/86 para /
la ejecución de las obras de refacción de las paredes /
exteriores del edificio sede del Juzgado Federal de Pri-
mera Instancia de San Nicolás (Pcia. de Buenos Aires) por
un importe de $A 11.263,24.-

Que a fs. 13 el Departamento de Arqui-
tectura informa respecto de la necesidad de aprobar un
presupuesto por trabajos adicionales y la fijación de /
un plazo para su ejecución.-

Por ello, SE RESUELVE:

1°) Aprobar el presupuesto detallado

a fs. 9/10 de un "mayor gasto" por trabajos adicionales,
cuyo monto asciende a AUSTRALES TRES MIL OCHOCIENTOS /
($A 3.800.-), como ampliación del contrato oportunamente
suscripto con la firma "MINOLLI-BO -Empresa Constructora

2o) Otorgar a la mencionada firma un

plazo de veinte (2 0) días corridos -a partir de la noti-
ficación de la presente- para la ejecución de los traba
jos, determinando que el pago de los mismos se realizará
conforme a las certificaciones que emita el Departamento
de Arquitectura.-

////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////

3 º)   Aprobar  el  reconocimiento  de variado
nes de costos    por aplicación de  la Ley nº  12.910 y  sus de-

cretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos la meto-
dología contractual aprobada.-

4º) Fijar que -por donde corresponda- se

solicite a la firma "MINOLLI-BO - Empresa Constructora S./
C.C.", la ampliación de la garantía y el sellado de ley co
rrespondiente.-

5o) Determinar que los trabajos referidos

se encuentran comprendidos dentro del artículo 9o b) de la
ley de Obras públicas n° 13.064.-

6o) Afectar el presente gasto -que ascien-

de a la suma total de AUSTRALES TRES MIL OCHOCIENTOS ($A --
3.800.-) a la Cuenta: "Sobrantes de Ejercicios Anteriores".-

7o) Regístrese, hágase saber al Departamen

to de Arquitectura y devuélvanse las actuaciones a la Subse-
cretaría de Administración, a sus efectos. Dése intervención
al Registro de Inmuebles Judiciales.-
R.N.O'