RESOLUCION Nº 432/82

REF. Nº1 DEL EXPTE. S-294/81

-SUPERINTENDENCIA-

Ver Res. Nº 1579/82

Buenos Aires, 21 de abril de 1982.-

Visto el presente expediente Corresponde

Nº l del Nº 304.334/81 del registro de la Subsecretaría de Ad-
ministración,por el que se tramita la ejecución de trabajos
de reparación y diversas mejoras en el inmueble que ocupa el
Juzgado Federal de 1ra, Instancia de Río Gallegos (Santa //
Cruz); y

Considerando:

Que por Resolución Nº 1157 de fecha 8 de

septiembre de 1981 se autorizó a la Subsecretaría de Adminis-
tración a contratar directamente con el Servicio Penitencia-
rio Federal de dicha ciudad la realización de dichos traba-
jos conforme a los presupuestos elevados oportunamente por
la suma de $ 171.198.592.-

Que por las presentes actuaciones, el se-
ñor Juez Federal solicita a fs. 3 el reajuste de ese importe
discriminando del total de $ 9.849.460.- las sumas de ////
$ 1.980.000.- en concepto de mano de obra y $ 7 ♦869.460.-
por mayores costos de los materiales,

SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Admi-
nistración a liquidar y transferir al Juzgado Federal de
Río Gallegos (Santa Cruz), la suma de PESOS: NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA ///
{$ 9.849.460.-), para hacer efectivos los pagos que corres-
ponden en concepto de mayores costos por los trabajos a que
se refiere la Resolución Nº 1157/81, debiendo presentar la
documentación pertinente a esa Subsecretaría en oportunidad
de la rendición de cuentas.

2o) Imputar el gasto a la Cuenta "Sobran-
tes de Ejercicios Anteriores",

3o) Regístrese y devuélvanse a la Subse-
cretaría de Administración para su cumplimiento. Hágase sa-

///////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////

ber al Departamento de Arquitectura y dése intervención
al Registro de Inmuebles Judiciales.

m.d.

A