RESOLUCION Nº1076/92                                     EXPEDIENTE N° 2285/92

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

R.1144

Buenos Aires, 20 de octubre de  1992.-

Vistas las presentes actuaciones, re-
feridas a la ejecución de los trabajos de reparación in-
tegral de la cubierta de techos de la Planta de Produc-
ción, sita en Villarino 2010 de esta ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 14/15 la Prosecretaría de

Arquitectura informa sobre alteraciones en la ejecución
de la encomienda original, que importan aumentos y reduc-
ciones de los trabajos contratados, motivadas en la nece-
sidad de adecuar el proyecto licitado a las reales condi-
ciones de ejecución, sin modificar el plazo estipulado
para la terminación de la obra;

Que dicha dependencia, ha conformado

el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones presen-
tado por la contratista de la obra, el que -desde el pun-
to de vista técnico- contempla las alteraciones del pro-
yecto aludidas precedentemente, lo que a criterio de esa
Prosecretaría justifica su aprobación;

Por ello, y en conformidad con lo es-
tablecido por el artículo 30 de la ley 13.064,

SE RESUELVE:

1) Aprobar los presupuestos detalla-

dos de fs. 10/11, de cuyo resumen surge que se deducen
obras con precios de contrato por la suma total de pesos
diecinueve mil ciento cuatro con diecinueve centavos ($
19.104,19), y que se agregan obras con precios nuevos al
mes de julio de 1992, por la suma de pesos cuatro mil
seiscientos setenta y ocho con sesenta y seis centavos

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

($ 4.678,66),  como  modificación del contrato suscripto
con la fitina "BAU-TEC S.A."

2)  Aprobar el nuevo Plan de Trabajos

y Curva de Inversiones, obrantes a fs. 6/9 de estas actua-
ciones, adecuado a las modificaciones contractuales apro-
badas precedentemente.

3) El pago de los trabajos que por es-
te acto se aprueban se realizará conforme a los certifica-
dos de obra pertinentes.

4) Desafectar la suma de pesos cator-
ce mil cuatrocientos veinticinco con sesenta centavos ($
14.425,66) de la Cuenta "Ampliaciones y/o remodelaciones
edificios judiciales" (1-05-004-4-42-4210-93-01) del Pre-
supuesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero
del Año 1992.

5) Regístrese, hágase saber a la Pro-
secretaria de Arquitectura y remítanse las actuaciones a
la Subsecretaría de Administración a sus efectos, previa
intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.