RESOLUCION N° 54/84                    REF.N° 29 del EXPTE.N° 858/68

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 31 de enero de 1984.-
Visto el presente expediente n° 346.680/

83 del registro de la Subsecretaría de Administración, y
Considerando:

Que por Resolución N° 1378/81 dictada por

esta Corte Suprema se le adjudicó a la firma "Jorge E. //
Ceccarelli Ing.Civil-Empresa Constructora" la licitación
pública n° 1166 para la realización de los trabajos de /

terminación del edificio destinado a sede de los Tribuna
les Federales de Resistencia-Chaco, por un importe de $a
691.230 y un plazo de ejecución de veinte  (20) meses.-

Que a fs.  5 el Departamento de Arquitec-
tura informa que al comenzar la ejecución de los trabajos
la citada empresa visualizó un cuadro de fisuras que //

afectaba sectores de la estructura resistente de hormigón
armado, por lo cual debió realizar un ensayo integral de
cargas, mejorar la estructura de los marcos metálicos, //
dándoles mayor rigidez con relación a lo previsto contrac-
tualmente, como así también ordenar el redimensionamiento

de los canales de circulación de aire de retorno, corres-
pondiente a la instalación de aire acondicionado.

Que por Resolución N° 1408/83 se aprobó

la cesión y transferencia del contrato de la firma Fernan-
do Jorge Ceccarelli a favor de la firma "Hugo y Juan Carlos

Enrico-Empresa Constructora S.C".-

Que por las presentes actuaciones se adjun-
ta a fs. 1/4 el presupuesto por los adicionales confeccio-

nado cumplimentando las pautas que surgen del Artículo 26
A del pliego.

Por ello y teniendo en cuenta lo informado

/////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

por el Departamento de Arquitectura.
   SE RESUELVE:

1o) Aprobar el presupuesto por tra-

bajos adicionales que se agrega a fs, 1/4 de las presentes
actuaciones, correspondiente a la obra "Tribunales Federa-
les de Resistencia-Chaco", por un importe de PESOS ARGENTI-
NOS: OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON SE-
5EIT-TA Y CUATRO CENTAVOS ($a 87.591,64), como ampliación //
del contrato suscripto con la firma "Fernando Jorge Cecca-
relli-Ingeniero Civil-Empresa Constructora" y que fuera //

transferido a la firma "Hugo y Juan Carlos Enrico-Empresa
Constructora S.C."-

2o) Imputar si presenta gasto a la

Cuenta "Plan de Trabajos Públicos (Chaco) 1-05-004-4-42-
4210-56-01 del Presupuesto General de Gastos para el Ejer-
cicio Financiero del año 1984.-

3o) Aprobar el renonocimiento de va

riaciones de costos por aplicación de la ley n° 12.910 y
sus decretos reglamentarios, utilizándose a eses efectos la
metodología contractual aprobada.-

4o) El pago de estos trabajos se rea

lizará conforme a las certificaciones que oportunamente el
Departamento de Arquitectura emita.-

5°) Solicitar a la firma "Hugo y //

Juan Carlos Enrico-Empresa Constructora S.C." la ampliación
de la garantía y el sellado de ley correspondiente.

6°) Regístrese, hágase saber y remí_
tanse a la Subsecretaría de Administración, a sus efectos.-