RESOLUCION Nº 222/77. -

EXP. Nº 4.927/73 -SUPERINTENDENCIA-

Ver Res. Nº 710/81

Buenos Aires, 28 de marzo de 1977.-
Visto el presente expediente Nº 142.581/72 y sus agrega-
dos del registro de la Dirección Administrativa y Contable del Poder Judi-
cial de la Nación, por los que se tramita la realización de reparaciones
en el edificio sito en la calle 6, Nros. 822/24 de la ciudad de La Plata,
donde funcionan dependencias de la Secretaría Electoral del Juzgado Fede-
ral de 1ra. Instancia Nº 1 de ese asiento, y
Considerando:

Que por Resolución Nº 298 de fecha 30 de octubre de

1973, este Tribunal aprobó el presupuesto presentado por el Servicio Nacio-
nal de Arquitectura para la ejecución de los referidos trabajos, por el im-
porte de $ 92.650,00.-

Que, con posterioridad, al producirse mayores costos,
el mencionado ente estatal solicitó la transferencia de la suma de / /
$ 135.773,00 por actualización del presupuesto original (Confr. Resolu-
ción de esta Corte Nº 457/76).-

Que a fs. 1/2 del expediente D.A.C. Nº 210.901/77, el

Servicio Nacional de Arquitectura requiere la suma de $ 3.207.350,00 para
poder continuar con las obras de que se trata, las que a la fecha se ha-
llan paralizadas.-

Que en su informe precedente, la Dirección Administra-

tiva y Contable puntualiza que el importe a transferir es de $ 3.071.577,00
por no haber incluido el organismo estatal en el resumen de inversiones y
de las sumas transferidas el Libramiento de Pago Nº 0333-8/76 por / /
$ 135.773,00 (Confr. fs. 1 del exp. D.A.C. Nº 196.283/76).-
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Dirección Administrativa y
Contable del Poder Judicial de la Nación a liquidar y transferir al Ser-

vicio Nacional de Arquitectura la suma de PESOS: TRES MILLONES SETENTA/
Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 3.071.577,00) para la prosecución
de los trabajos de reparaciones a que se refieren los presentes actuados.-

2º) Imputar el presente gasto a la Cuenta So-
brantes de Ejercicios Anteriores".-

3º) Regístrese y devuélvanse a la citada Direc-

ción, a sus efectos. Dése intervención al Registro de Inmuebles Judicia-
les.-