RESOLUCION

Nº 78/90

EXPEDIENTE Nº 2343/89
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
J.91

Buenos Aires,5 de febrero de 1990.-

Vistas las presentes actuaciones re-
ferentes a la obra de construcción de los Tribunales Fe-
derales de Viedma; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 21/22 la empresa contratis-
ta acompaña la propuesta de un nuevo plan de trabajo y
curva de inversiones, sobre el cual, a fs. 29, la Prose-
cretaría de Arquitectura informa que técnicamente no es
objetable,-

Que las diferencias respecto a la

curva de inversiones aprobada en el acta acuerdo suscrip-
ta con fecha 22 de agosto de 1989 (ver fs. 2/3) son míni-
mas y se encuentran justificadas en virtud de las distin-
tas manifestaciones vertidas en las presentes actuacio-
nes.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Aprobar el nuevo plan de trabajo

y curva de inversiones propuesto por la empresa Aion S.
A., con referencia a la obra de construcción de los Tri-
bunales Federales de Viedma, obrante a fs. 21 y 22 de
las presentes actuaciones.-

2º) Regístrese y remítanse las actua-
ciones a la Prosecretaría de Arquitectura a sus efectos.-