RESOLUCION N°625/94                                    EXPEDIENTE N°889/94

G.B.694

Buenos Aires, 22 de junio de 1994.-

Vistas las presentes actuaciones, rela-
cionadas con la ejecución de los trabajos de provisión e
instalación de un sistema ininterrumpible de energía en
los Tribunales Federales de Córdoba, adjudicados a la
firma Servotron S.A.; y

Considerando:

Que dichos trabajoe fueron concluidos

por la empresa mencionada, habiéndose aprobado el acta
de recepción provisional respectiva mediante resolución
n° 912 de fecha 14 de septiembre de 1992 (confr. fs. 9);

Que habiendo operado el vencimiento del

plazo de garantía estipulado en el pliego de bases y con-
diciones de la contratación, la Prosecretaría de Arqui-
tectura acompaña el acta de recepción definitiva celebra-
da con la firma contratista, respecto de la cual propi-
cia su aprobación (fs. 7, expediente n° 805.177/93);

Que por resolución n° 217 de fecha 17 de

marzo de 1993 se resolvió aplicar a la firma Servotrón
S.A. la multa contractual de pesos once mil doscientos
ochenta y tres, con veinticuatro centavos ($ 11.283,24),
disponiéndose su reposición en el plazo de quince días,
contados desde la notificación del acto administrativo
de que se trata, y -en su defecto- la afectación de las
garantías constituídas a que se refieren loe arts. 21 y
46 de la ley 13.064 (confr. fs. 60 y vta. del expediente

n° 804.795/92);

Que habiendo sido notificada,  la firma

contratista no ha satisfecho el requerimiento anterior-
mente mencionado (fs. 63/64 y 66 vta. del expediente n°
804.795/92, e informe de fs. 18);

Que, por consiguiente, cabe instar el
procedimiento establecido en el art. 1o inciso e) y f)
del decreto 411/69, reglamentario de la ley 17.804;

////////////////////////////////////////////////////////^

//////////////////////////////////////////////////////////

Que,  asimismo,  la Dirección General

de Arquitectura y Servicios eleva al pertinente certifica-
do final de cierre de cuentas, de cuyo resumen surge un
crédito a favor del Poder Judicial por la suma de pesos
once mil doscientos ochenta y tres con venticuatro centa-
vos ($ 11.283,24), equivalente a la multa contractual no
oblada por la firma contratista, la que -previamente cita-
da- no ha concurrido a suscribirlo (fs. 10/12).

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Aprobar el acta de recepción defi-
nitiva, obrante en tres ejemplares a fs. 1/3 del expedien-
te n° 805.177/93, suscripta por el Ingeniero Luis
Peluffo, en representación de la Prosecretaría de Arqui-
tectura, y el señor Jorge Gluck, en representación de la
firma contratista.

2o) Aprobar -de oficio- el certifica-
do de liquidación final, obrante en tres ejemplares a fs.
1/6 de las presentes actuaciones, referido a la obra pú-
blica de que se trata.

3o) Encomendar a la Subsecretaría de

Administración exija del asegurador el pago de las garan-
tías que, mediante pólizas de seguro de caución se hayan
constituido, en orden a lo previsto en los artículos 21 y
46 de la Ley 13.064, cumpliendo al efecto las diligencias
en conformidad a lo previsto en el decreto n° 411/69, ar-
tículo 1°, inciso e) y f), y hasta cubrir el importe de
la multa aplicada.

4o) Regístrese, hágase saber a la Di-
rección General de Arquitectura y Servicios y remítanse
las actuaciones a la Subsecretaría de Administración, a
sus efectos, y -por su intermedio- notifíquese a la con-
tratista. Tome previa intervención el Registro de Inmue-
bles Judiciales.