RESOLUCION Nº 252/82

Ref. Nº 3 del Expte. Nº 239/80
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 15 de marzo de 1982.-

Visto este expediente NºRef. 3 del Expte.Nº
239/80, relacionado con la ejecución de instalaciones de
gas natural en el edificio sede de la Cámara Nacional Elec-
toral sito en la calle 25 de mayo N° 245 de esta Capital,

y

Considerando:

Que por Resolución Nº 85/82, se aprobó la am-
pliación del contrato oportunamente suscripto con la firma
"TECNE FIDIAS S.A." contratista de la obra de referencia,
fiándose como nueva fecha de terminación, el día 6 de fe-
brero de este año.-

Que esa aprobación y su comunicación a la fia:
ma fueron posteriores a esa fecha.

Que de acuerdo con lo informado por el Depar-
tamento de Arquitectura a fs. 2, corresponde establecer /
nuevos términos para la iniciación y finalización de las o
bras citadas.
Por ello, SE RESUELVE:

1º) Fijar como fechas de iniciación y

de terminación de los trabajos adicionales aprobados por Re
solución Nº 85/82, el 8 de febrero y el 10 de marzo del co-
rriente año respectivamente.

///////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////

Regístrese, tome intervención el Re-
gistro de inmuebles Judiciales y devuélvase al Departamen-
to de -Arquitectura, a sus efectos.-

m.d./A