RESOLUCIÓN                                    EXPEDIENTE N° 317/89

N° 653/89                                    SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

b.465

Buenos Aires, 2 de agosto de 1989.-

Vistas las presentes actuaciones por

las cuales se tramita la ejecución de los trabajos de
adaptación del edificio sito en la calle Machado n° 738
de la ciudad de Morón (Buenos Aires); y

Considerando:

Que  existe suma urgencia en contar

con ese edificio para resolver los problemas que en, ma-
teria de espacio viene padeciendo dicho asiento, razón
por la cual mediante resolución n° 434 del 18 de mayo
ppdo. se autorizó al Departamento de Compras a efectuar
la contratación directa pertinente, previa aprobación
del proyecto arquitectónico y documentación licitaria
correspondiente (Confr. fs. 192).-

Que efectuada la tramitación del ca-
so y habiendo tomado intervención a fs. 446 la Comisión
de Preadjudicaciones, aconseja declarar desierta la men-
cionada contratación, por no resultar convenientes ningu-
na de la propuestas presentadas, teniendo asimismo en
cuenta el informe de la Prosecretaría de Arquitectura
obrante a fs. 425.-
Por ello, SE RESUELVE:

1°) Declarar desierta la Contrata-
ción Directa n° 16/89 realizada a los efectos de contra-
tar los trabajos de adaptación del mencionado edificio.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2°) Encomendar -con carácter de urgen-
te- a la Prosecretaría de Arquitectura la confección de
un nuevo Pliego de Bases y condiciones con el respectivo
presupuesto oficial a fin de proceder a una nueva contra-
tación, notificando los parámetros a las distintas empre-
sas que hayan adquirido pliego en el presente llamado,
con el objeto de que vuelvan a cotizar.-
En la documentación a confeccionar se consignará:

a)  La reducción de los plazos oportunamente previstos,
fijando un plazo de 15 días para los certificados de obra
y provisorios de mayores costos y de 45 días para los de-
finitivos de mayores costos.-

b)  El reconocimiento de un régimen de acopio.-

3°)  Regístrese,  hágase saber a  la

Prosecretaría de Arquitectura, a sus efectos. Dése inter-
vención al Registro de Inmuebles Judiciales.-