RESOLUCION
Nº 926/87

EXPEDIENTE Nº 4605/80-Ref.13-

Buenos Aires, 20 de octubre de 1987.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con los trabajos de ampliación del edificio
sede de los tribunales federales de Mar del Plata (Bue-
nos Aires) y

Considerando:

Que por Resolución N° 60/87, dictada

por esta Corte Suprema de fecha 22 de enero ppdo., se
aprobó una ampliación del contrato con la Empresa "RAFFO
Y MAZIERES S.A." por dichas obras para ubicar las depen-
dencias de los Ministerios Públicos del asiento.-

Que a fs* 51 el Departamento de Ar-
quitectura informa sobre la necesidad de aprobar el pre-
supuesto parcial adjunto que forma parte de los adiciona-
les a que se refiere la citada Resolución Nº 60/87.-

Por ello y teniendo en cuenta lo dis-
puesto por el art. 9o, inc. c) de la Ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto detallado

-obrante a fs. 44/48- de los referidos trabajos adiciona-
les cuyo monto asciende a AUSTRALES CIENTO CUATRO MIL
CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($A
104.045,99), como parcial de la ampliación de contrato
autorizado por Resolución Nº 60/87 de este Tribunal.-

2o) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a los Certificados que
emita el Departamento de Arquitectura.-

3º) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos por aplicación de la Ley 12,910 y
sus decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos
la metodología contractual aprobada.-

4o) Fijar que, por donde correspon-
da, se solicite a la firma "RAFFO Y MAZIERES S.A.", la
ampliación de la garantía y el sellado de ley correspon-
diente.-

/////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////

5º) Regístrese, hágase saber y devuél-
vase a la citada Subsecretaría a sus efectos. Dése inter-
vención al Registro de Inmuebles Judiciales.-