RESOLUCIÓN
Nº 654/85

Ref.Nº 34 del Expte.Nº 21/80
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires,18 de setiembre de 1985.-

Visto el presente expediente Nº 01279/85 del
registro del Departamento de Arquitectura (Expte.Nº /////
379.858/85 de la Subsecretaría de Administración), por el
cual la firma "GAP S.A.C.I.F. e I", contratista de la /
Obra del Juzgado Federal de Mercedes (Provincia de Buenos
Aires)- Obras Paitantes, solicita la aprobación de una /
nueva Curva de Certificación ajustada a lo que determina
el Artículo 13º,punto 6ºde las Clausulas Generales del //
Pliego de Condiciones de la Obra; y teniendo en cuenta lo
informado por el Departamento de Arquitectura a fs. 6,
SE RESUELVE;

1º) Aprobar el nuevo "Plan de Trabajos y /
Curva de Certificación" agregado a fs. 3/4.-

2o) Regístrese y devuélvase a la Subsecreta-
ría de Administración, a sus efectos, previa intervención
al Registro de Inmuebles Judiciales.-

b.m