RESOLUCION Nº 942/87

EXPEDIENTE Nº3981/87

Buenos Aires, 22 de octubre de 1987.-

Visto  el  presente  expediente  nº

704.672/87 del registro de la Subsecretaría de Adminis-
tración; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución nº 166 dictada

por esta Corte Suprema con fecha 27 de febrero último
(confr. fs. 27/28) , se adjudicó a la firma. "Ascensores
Los Amigos" la Licitación Pública nº 30/86 para la reali-
zación de los trabajos de reparación y mantenimiento de
las instalaciones de ascensores y electrobombas en diver-
sos edificios del Poder Judicial de la Nación por un im-
porte de $A 112.505.-

Que a fs. 11 el Departamento de Ar-
quitectura informa qué -durante la ejecución de los refe-
ridos trabajos- ha surgido la necesidad de efectuar modi-
ficaciones al proyecto original para solucionar proble-
mas aparecidos durante el desarrollo de los mismos, ad-
juntándose a fs. 12/21 el presupuesto por los adiciona-
les, confeccionado en cumplimiento de las pautas que ema-
nan del artículo 27-B del Pliego de Condiciones.-

Por ello y teniendo en cuenta lo in-
formado por el Departamento de Arquitectura" a fs. 24, lo
prescripto por la Ley nº 13.064 en su articulo 9o, inci-
so c) y lo dispuesto por este Tribunal en su Acordada nº
44/83,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto de traba-
jos adicionales que se agrega a fs. 12/21 de las presen-
tes actuaciones, correspondiente a las obras de repara-
ción de las instalaciones de ascensores y electrobombas
en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación,
por el importe de AUSTRALES CIENTO SETENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA ($A 173.440.-) y como ampliación
del contrato suscripto con la firma "Ascensores Los Ami-
gos".-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2o) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos por aplicación de la Ley 12.910 y sus
Decretos Reglamentarios, utilizando a esos efectos la me-
todología contractualaprobada.-

3o) Determinar que la ejecución de

los referidos trabajos no requiere ampliación del plazo
contractual y que los mismos se encuentran comprendidos
en lo dispuesto en los artículos 9º, inciso c) y 30° de
la Ley de Obras Públicas.-

4o) Fijar que el pago de los traba-
jos se realizará conforme a las certificaciones que opor-
tunamente emita el Departamento de Arquitectura.-

5o) Solicitar a la firma "Ascensores

Los Amigos" la ampliación de la garantía y el sellado de
ley correspondiente.-

6°)  Atender el presente gasto con

cargo a la Cuenta "Honorarios y retribuciones a terce-
ros" (1-05-002-1-12-1220-230) del Presupuesto General de
Gastos para el Ejercicio Financiero del año 1987.-

7º)  Regístrese, hágase saber a la

Procuración General de la Nación, a, la Fiscalía Nacional
de Investigaciones Administrativas, a las Cámaras Naciona-
les de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Espe-
cial en lo Civil y Comercial, Penal Económico y al Depar-
tamento de Arquitectura, Fecho y previa intervención del
Registro de Inmuebles Judiciales, remítanse las presentes
actuaciones a la Subsecretaría de Administración, a sus
efectos.-