RESOLUCIÓN                                  EXPEDIENTE N° 1225/93

N° 882/93

911

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1993.-

Vistas  las  presentes  actuaciones,

referidas a la ejecución de la obra de provisión, monta-
je e instalación eléctrica del tablero principal, table-
ro de servicios y montantes en el edificio sito en la
Avda. Callao 635 de esta ciudad, adjudicados a la firma
Esuco S.A.; y

CONSIDERANDO:

Que la Prosecretaría de Arquitectura

informa sobre alteraciones en la ejecución de la enco-
mienda original, que importan reducciones y aumentos de
los trabajos contratados, motivadas en la necesidad de
adecuar el proyecto licitado a las reales condiciones de
ejecución, sin modificar el plazo estipulado para la ter-
minación de la obra;

Que dicha dependencia ha elaborado

los respectivos presupuestos detallados, los que -asimis-
mo- han sido conformados por la firma contratista;

'Que la empresa nombrada ha presenta-
do un nuevo Plan de Trabajos ,y Curva de Inversiones, el
que -desde el punto de vista técnico- no merece reparos;

Que -por otra parte- se eleva el Ac-
ta de Recepción Provisional de los trabajos encomenda-
dos, incluyendo la variante de obra precedentemente men-
cionada.

Por ello, teniendo en cuenta los in-
formes de fs. 4/7/8 y 4/5 de la Prosecretaría de Arqui-
tectura, obrantes en los expedientes de su registro n°
805.179/93 y 805.202/93, respectivamente, y en conformi-
dad con lo establecido por los arts. 30 y 40 de la Ley
13.064,

SE RESUELVE:
/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

1o) Aprobar los presupuestos detalla-
dos, obrantes a fs. 2/3 del expediente n° 805.179/93, de
cuyo resumen surge que se deducen obras con precios de
contrato, por la suma de Pesos Tres mil cuatrocientos cua-
renta y cinco con cuarenta y tres centavos ($ 3.445,43),
y se agregan obras con precios nuevos al mes de mayo pasa-
do, por la suma de Pesos Tres mil trescientos cuarenta y
dos con veinticinco centavos ($ 3.342,25), como modifica-
ción del contrato suscripto con la firma Esuco S.A.

2o) Aprobar el Plan de Trabajos y Cur-
va de Inversiones, obrantes a fs. 5/7 del antecedente an-
tes mencionado, adecuado a las modificaciones contractua-
les aprobadas.

3o) Desafectar el gasto de Pesos Cien-
to tres con dieciocho centavos ($ 103,18), que resulta de
la modificación de obra aprobada en el apartado 1o de la
presente resolución, de la Cuenta pertinente.

4o) Aprobar el Acta de Recepción Pro-
visional, obrante en tres ejemplares a fs. 1/3 del expe-
diente n° 805.202/93, suscripta por el señor Guillermo
Charles Mengeón, en representación de la Prosecretaría de
Arquitectura, y el Ing. Carlos Guillermo Enrique Wagner,
en representación de la firma contratista, por los traba-
jos consignados precedentemente.

5o)  Regístrese,  hágase  saber  a  la

Prosecretaria de Arquitectura, y remítanse las actuacio-
nes a la Subsecretaría de Administración a sus efectos,
previa intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.
Posteriormente, devuélvanse los actuados a la dependencia
citada en primer término, y por su intermedio notifíquese
a la empresa contratista.