RESOLUCION Nº 120/79.-

REF. Nº 13 del EXP. Nº 4.770/64

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires,        23            de  febrero de 1979.-
Visto el presente    expediente    Nº    252.106/79    del regis-
tro    de    la    Subsecretaría      de Administración,    vinculado a    la obra
"Tribunales Federales de Mendoza",    por el    cual la empresa    con-
tratista    expone    los problemas que    le dificultan la    presenta-//
ción del plan de    trabajos    y curva    de    inversión de    la    referida
construcción y teniendo    en    cuenta    lo    expuesto a    fs.    1 y 2 por /
el Servicio Nacional    de Arquitectura    y lo    informado precedente
mente por la    citada Subsecretaría,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar lo sugerido por el Servicio /

Nacional de Arquitectura en lo puntos 1º, 2º y 3º de su infor-
me de fs. 1/2.-

2º) Autorizar a la Subsecretaría de Admi-
nistración a proceder conforme se señala en el ultimo párrafo
de su informe de fs. 22/23.-

3º) Regístrese y devuélvanse a la mencio-
nada Subsecretaría, a sus efectos. Dése intervención al Regis-
tro de Inmuebles Judiciales.-