RESOLUCION Nº1127/94                              EXPEDIENTE Nº 2127/93

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

G.B.1169

Buenos Aires,  11 de octubre de  1994.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la obra pública de adecuación del primer
piso -parte central- del edificio sito en Av. Comodoro
Py 2002 de esta ciudad, adjudicada a la firma Esuco
S.A.; y

Considerando:

Que la Subdirección de Arquitectura

Ley 23.984 propicia la aprobación de tareas adicionales
ejecutadas durante el plazo de ejecución de la obra, mo-
tivadas en la necesidad de procurar el adecuado funciona-
miento de las instalaciones y completar detalles de ter-
minación de la obra;

Que presentados los análisis de cos-
tos por la contratista, dicha dependencia ha prestado
conformidad a los precios cotizados -que involucran dis-
tintos rubros e ítems-, así como a las restantes condi-
ciones de ejecución;

Que, por consiguiente, requerido que

fuera por providencia de la Secretaría de Superintenden-
cia Administrativa de fs. 54, se ha formulado el perti-
nente certificado de obra, el que ha sido signado por la
contratista.

Por ello, y teniendo en cuenta los

informes de fs. 13, 15, 32/34, 50/53 y 85/86; y lo dis-
puesto por los artículos 30 y 38 de la ley 13,064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el certificado de obra

por trabajos adicionales correspondientes a la obra men-
cionada -que en siete ejemplares obra a fs. 55/75-, por
el importe total de pesos veinte mil trescientos veinti-
séis con treinta centavos ($ 20.326,30).

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2o) Afectar el gasto resultante a la

cuenta "Const. bienes dominio público" (05-19-00-03-00-
-5197-4-2-2-00000-l-l.3) del presupuesto general de gas-
tos para el corriente ejercicio financiero.

3º) Autorizar a la Subsecretaría de

Administración a liquidar e incluir en libramiento de pa-
go, el importe indicado pra cumplir -con la diligencia
del caso- el pago del certificado aprobado, y a cancelar
a través de su Tesorería, o en su caso, de la Tesorería
General de la Nación el documento citado.

4o) Regístrese, hágase saber a la Sub-
dirección de Arquitectura Ley 23.984-, por su intermedio,
notifíquese a la firma contratista Esuco S.A. Remítanse
las actuaciones a la Subsecretaría de Administración, a
sus efectos, previa intervención del Registro de Inmue-
bles Judiciales.